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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи   30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, 

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07 июня 2023  г.  №  СЭД-2023-299-01-01-05.С-438, от 02 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-845, от 27 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-933, от 26  декабря 2023 г. № СЭД‑2023-299-01-01-05.С-1040, от 29 декабря 2023 г. № СЭД‑2023-299-01-01-05.С-1065, от 16 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-89, от 12 марта 2024 г. № 299-2024-01-05.С-150, от 04 июня 2024 г. № 299-2024-01.05.С-440, от   01 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-592, от 15 октября 2024  г. №    299‑2024-01-05.С-825, от 20 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-904, от 27 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1065, от 23 января 2025 г. №  299-2025-01-05.С-26, от 24 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-121, от 22 мая 2025 г. № 299-2025-01-05.С-227, от 11 июля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-341) изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июня 2025 г.
Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

Приложение 

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края 

от 05.08.2025 №  299-2025-01-05.С-375

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий граждан 

Пермского муниципального округа»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

	1
	Цель муниципальной программы  
	Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания

	2
	Задачи муниципальной программы 
	1. Реализация мероприятий, направленных на  улучшение жилищных условий граждан.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Обеспечение надлежащего содержания жилищного фонда.

4. Создание условий для управления многоквартирными домами. 

5. Содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Создание условий для реализации Программы.

	3
	Сроки и этапы реализации муниципальной программы                 
	Программа рассчитана на период 2023-2030 гг. Программа реализуется по этапам.

	4
	Координатор муниципальной программы              
	Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, курирующий блок жилищно-коммунального хозяйства. 

	5
	Ответственный исполнитель муниципальной программы              
	Управление жилищно-коммунального хозяйства   администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ)

	6
	Соисполнители муниципальной программы              
	-  Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ «Центр ЖКХ»);

-  Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УИФР);

-  Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МУ  УКС)

	7
	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

	8
	Объем финансового обеспечения 
по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	1 352 702,28 тыс. рублей


2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

2.1. Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является улучшение жилищных условий жителей Пермского муниципального округа.

Программа направлена на реализацию национального проекта «Жилье и   городская среда», паспорт которого утвержден президиумом Совета при   Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

2.2. Основной целью Программы является повышение доступности жилья для граждан Пермского муниципального округа, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

2.3. Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:
2.3.1. реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан; 

2.3.2. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2.3.3. обеспечение надлежащего содержания жилищного фонда;

2.3.4. создание условий для управления многоквартирными домами;
2.3.5. содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и   детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей;

2.3.6. создание условий для реализации Программы.

2.4. Муниципальной программой предусмотрено реализация следующих утвержденных региональных нормативных актов: 
Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по   сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных в муниципальные образования Пермского края утвержденный постановление Правительства Пермского края от 22 марта 2019 г. № 202-п (далее – Порядок № 202-п);

Порядок реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае утвержденный постановление Правительства Пермского края от 01 апреля 2014 г. № 215-п (далее – Порядок № 215-п);
государственная программа Пермского края социальной поддержки жителей Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п в рамках Порядка 215-п; 

В рамках Порядка № 215-п предусмотрено увеличение количества молодых семей, улучивших жилищные условия, до 31 декабря 2030 г. – предусмотрено 374 семьи. 

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 07 сентября 2022 г. № 771-п (далее – Порядок № 771-п);

Количество семей, улучивших жилищные условия в результате переселения жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания в рамках Порядок № 771-п, – предусмотрено 23 семьи;
Региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 гг., утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п (далее – Программа № 217-п);
Количество граждан, улучивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы № 217-п, – предусмотрено 48 человек. 
Региональная адресная программа по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 гг., утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п (далее – Программа № 227-п);

Количество граждан, улучивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы № 227-п, – предусмотрено 476 человек.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 гг., утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п (далее – Программа № 498-п);

Количество граждан, улучивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы № 498-п, – предусмотрено 273 человек.
2.5. Ожидаемый результат реализации муниципальной программы. 

Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия, к 31 декабря 2030 г. – планируется 374, в том числе в рамках региональной программы:
Порядка № 215-п – 374.
Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда к 31 декабря 2031 г. планируется всего 9494,36 кв. м, в том числе в рамках региональных программ:
Программа № 227-п – 4246,5 кв. м;

Программа № 217-п – 1293,96 кв. м;

Программа № 498-п – 3953,9 кв. м.
Общая площадь снесенных аварийных домов в рамках муниципальной программы – всего 15390,8 кв. м, в том числе в рамках региональной Программы № 202-п – 283,7 кв. м.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ), ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И РАСЧЕТ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
3.1. Сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 5 к настоящей Программе.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 4 подпрограммам: 

паспорт подпрограммы «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» представлен в приложении 1 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» представлен в приложении 2 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Управление муниципальным жилищным фондом» представлен в приложении 3 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

3.2. Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Расчет показателя
	Исходные данные 
для расчета значений показателя конечного результата

	
	
	
	формула расчета, буквенное обозначение переменной 
в формуле расчета
	источник информации


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия;
	ед. 
	КСуж = КСсн + КСсв 

КСсн – количество семей, получивших жилое помещение 
по договорам социального найма; КСсв – количество семей, улучшивших жилищные условия 
с помощью социальных выплат, жилищных субсидий. 
	Форма федерального статистического наблюдения 
№ 4-жилфонд;

	2
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда


	кв. м.
	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда


	Отчет «о ходе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п 
«Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2019-2023 годы»;

	
	
	
	
	Отчет «о ходе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п 
«Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2019-2025 годы»; 

	
	
	
	
	Отчет «о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. 

№ 498-п 
«Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2025-2031 годы»; 

	3
	Общая площадь снесенных аварийных домов
	кв. м 
	Площадь расселенных снесенных аварийных домов 
	Квартальные и годовые отчеты об исполнении программы

	4
	Количество молодых семей, получивших свидетельство 
о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения
	ед.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	Сведения о реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
в соответствующем году1; сведения о реализации мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 
в соответствующем году2

	5
	Ввод 
в эксплуатацию (приобретение) жилья
	кв. м
	Количество введенного 
в эксплуатацию (приобретенного) жилья
	Отчет об использовании средств федерального, краевого и местных бюджетов, выделенных 
на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»1; отчет об использовании средств бюджета Пермского края, выделенных 
на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 
по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом), 

а также отчет 
о достижении значений показателей 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов, в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 
в соответствующем году2

	6
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, 
от количества молодых семей - участников подпрограммы
	ед.
	Дмс=Кмс/Кмссс 

Кмс – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный период; 

Кмссс – количество молодых семей, состоящих в списках на участие 
в подпрограмме 
на начало отчетного периода;
	Приказ министерства социального развития ПК «список молодых 
семей-претендентов 
на получение социальной выплаты в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»; 

Отчет об использовании средств, выделенных 
на предоставление социальных выплат 
за счет средств краевого бюджета молодым семьям в рамках реализации подпрограммы» 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей 

Пермского края»;

	7
	Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем 
детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа 
детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей
	ед.
	Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) 
и включенных 
в специализированный жилищный фонд 
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Отчет о расходовании субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных образований 
для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Распоряжение администрации Пермского муниципального округа 
о включении жилых помещений 
в специализированный жилищный фонд Пермского муниципального округа


	8
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия 
в результате переселения 
из аварийного жилищного фонда
	ед.
	Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда

Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда
	Отчет «о ходе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» 
в рамках реализации мероприятий 
по Постановлению Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п 
«Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края на 2019-2023 годы»;

	
	
	
	
	Отчет «о ходе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» 
в рамках реализации мероприятий 
по Постановлению Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п 
«Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края на 2019-2025 годы»;

	
	
	
	
	Отчет «о ходе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» 
в рамках реализации мероприятий 
по Постановлению Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. 

№ 498-п 
«Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края на 2025-2031 годы»;

	9
	Количество снесенных расселенных аварийных домов 
	ед. 
	Количество снесенных расселенных аварийных домов 
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

Муниципальный контракт, акт выполненных работ по сносу;

	10
	Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений 
о предоставлении жилых помещений, выданных 
в расчетном периоде 
	% 
	Дздсн=Кздсн/Квжп

*100 где: 

Кздсн – количество заключенных договоров социального найма; 

Квжп – количество распоряжений 
о предоставлении жилых помещений. 
	Распоряжения 
о предоставлении жилых помещений; 

Заключенные договоры социального найма;

	11
	Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений 
от суммы начислений 
за плановый период 
	% 
	Успнжп = Сппн / Снпн * 100% 

Сппн – сумма полученной платы за наем жилых помещений в отчетном году; 

Снпн – сумма начисленной платы за наем муниципальных жилых помещений за отчетный год. 
	Годовая финансовая отчетность форма 

№ 0503110 «Справка 
по заключению счетов»; 

№ 0503127 «Отчет
 об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»;

	12
	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы 
и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей
	% 
	П = (П1 + П2 +.. + Пn) / n; где П – показатель подпрограммы «Обеспечение выполнения целей 
и задач муниципальной программы 
и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей»; 

П1, П2, .., Пn – процент исполнения показателей муниципальной программы 
и подпрограмм «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»; n – количество показателей муниципальной программы 
и подпрограмм; 
	Данные, представленные управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края

	13
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
	%
	Дмкд=Кмкдр/Кмкдв*
100 где:

Кмкдр - количество многоквартирных домов, в отношении которых выбран 
и реализован способ управления многоквартирными домами; 

Кмкдв – количество многоквартирных домов, в отношении которых должен быть выбран 
(либо определен) 
способ управления
	Форма федерального статистического наблюдения 

№ 22-ЖКХ (реформа)


1Ежемесячная (ежеквартальная) отчётность в рамках соглашения о реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и   коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет средств, предусмотренных на эти цели в  соответствующем году; 

2Ежемесячная (ежеквартальная) отчётность в рамках соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из  бюджета Пермского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» в соответствующем году

4. ФИНАСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Информация о финансовом обеспечении реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе:

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального округа;

приложение 7 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края;

приложение 8 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 9 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ МАЛОЧИСЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СНОСА 
5.1. Приложение 10 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.
5.2. Приложение 11 – планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.

5.3. Приложение 12 – план мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.
5.4. Приложение 13 – план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.
5.5. Приложение 14 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г.
5.6. Приложение 15 – планируемые показатели по этапам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г.

5.7. Приложение 16 – план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения.
5.8. Приложение 17 – план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения.
5.9. Приложение 18 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2022 г.

5.10. Приложение 19 – план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2022 г.

5.11. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края о бюджете Пермского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. 

5.12. По результатам ежегодной оценки эффективности и   результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»

	1
	Цель муниципальной подпрограммы                      
	Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей



	2
	Задачи муниципальной подпрограммы                    
	1. Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей.

2. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

4. Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

	3
	Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы          
	Подпрограмма рассчитана на период с 2023 по 2030 гг. Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 

	4
	Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы       
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края 

	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы       
	Соисполнители отсутствуют

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	239 467,76 тыс. рублей


Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда»

	1


	Цели муниципальной подпрограммы
	Создание безопасных и благоприятных условий

проживания граждан



	2
	Задачи муниципальной подпрограммы
	Переселение граждан, проживающих в  многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда

	3
	Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период 

2023-2030 гг.

Подпрограмма реализуется в соответствии с региональными адресными программами:

№ 202-п; № 771-п; № 217-п; № 227-п; № 498-п. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

	4
	Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства   администрации Пермского муниципального округа Пермского края 

	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» 

	6


	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	732 088,06 тыс. рублей


Приложение 3

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

 «Управление жилищным фондом»
	1
	Цель муниципальной подпрограммы                      
	Эффективное управление и распоряжение жилищным фондом, обеспечение его сохранности и целевого использования 

	2
	Задачи муниципальной подпрограммы                    
	Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда.

Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения жилищным фондом.

Обеспечение проведения в установленном законодательством порядке открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в определенных законодательством случаях. 

	3
	Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы          
	Программа рассчитана на период 20232030 гг. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

	4
	Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы       
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края 

	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы       
	Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края»;
Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края»;

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	73 352,92 тыс. рублей


Приложение 4

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

	1
	Цель муниципальной подпрограммы                      
	Создание условий для реализации Программы

	2
	Задачи муниципальной подпрограммы                    
	Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий 

	3
	Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы          
	Программа рассчитана на период 2023-2030 гг. 

Программа реализуется в один этап.

	4
	Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы       
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края 

	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы       
	Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» 

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за  весь период реализации муниципальной программы
	307 793,54 тыс. рублей


Приложение 5

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

	ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»




	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы
	Ед. изм.
	Ответственный исполнитель
	Базовые значение показателя

 2021 
	Плановое значение показателей по годам реализации

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ед. 
	УЖКХ
	-
	218
	33
	17
	22
	21
	21
	21
	21

	
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда
	кв. м.
	УЖКХ
	259,2
	3212,4
	1065,5
	776,15
	328,35
	4299,6
	1308,6
	263,4
	672,0

	
	Общая площадь снесенных аварийных домов
	кв. м.
	УЖКХ
	-
	1689,7
	190,6
	5322,15
	769,0
	165,9
	4730,9
	1752,8
	593,1

	Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем»
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	ед.
	УЖКХ
	-
	53
	40
	17
	17
	16
	16
	16
	16

	
	Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья
	кв. м.
	УЖКХ
	1770
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720

	
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников подпрограммы
	ед.
	УЖКХ
	30,6
	0,75
	0,74
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) 
и включенных 
в специализированный жилищный фонд 
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ед.
	УЖКХ
	17
	6
	0
	3
	5
	5
	5
	5
	5

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате переселения 
из аварийного жилищного фонда
	ед.
	УЖКХ
	22
	338
	144
	38
	16
	79
	111
	20
	6

	
	Количество снесенных расселенных аварийных домов
	ед.
	УЖКХ
	-
	3
	6
	13
	1
	2
	6
	8
	3

	Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
	%
	УЖКХ
	-
	90
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений 
о предоставлении жилых помещений, выданных 
в расчетном периоде
	%
	УЖКХ
	-
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период
	%
	УЖКХ
	-
	75
	85
	90
	95
	95
	95
	95
	95


Приложение 6

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет средств Пермского муниципального округа

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
	Участники муниципальной программы
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

	
	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	 Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Всего, в т. ч.:
	69 200,01
	90 269,61
	162 175,07
	56 694,90
	58 833,00
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	565 876,07

	
	УЖКХ
	69 200,01
	89 496,76
	162 042,61
	56 694,90
	58 833,00
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	564 970,76

	
	УИФР
	0,00
	772,85
	132,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905,31

	Подпрограмма 2 

«Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	46 040,52
	38 808,91
	89 893,09
	3 016,29
	9 989,42
	0,00
	0,00
	0,00
	187 748,23

	
	УЖКХ
	46 040,52
	38 808,91
	89 893,09
	3 016,29
	9 989,42
	0,00
	0,00
	0,00
	187 748,23

	Основное мероприятие 1 Обеспечение сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда
	УЖКХ
	44 225,59
	37 839,42
	59 783,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141 848,69

	Мероприятие 
Реализация мероприятий 
по обеспечению устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда
	УЖКХ
	44 225,59
	37 839,42
	59 783,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141 848,69

	Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий 
по комфортному проживанию жителей Пермского края
	УЖКХ
	1 814,93
	666,98
	558,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 040,20

	Мероприятие 
Реализация мероприятий 
по переселению жителей Пермского края в целях создания условий 
для их комфортного проживания 
	УЖКХ
	1 814,93
	666,98
	558,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 040,20

	Основное мероприятие 3 «Мероприятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»
	УЖКХ
	0,00
	302,51
	2 605,90
	3 016,29
	9 989,42
	0,00
	0,00
	0,00
	15 914,12

	Мероприятие

Мероприятия по расселению жилищного фонда 
на территории Пермского края, признанного аварийным после 
1 января 2017 года,
в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций
	УЖКХ
	0,00
	302,51
	2 605,90
	3 016,29
	9 989,42
	0,00
	0,00
	0,00
	15 914,12

	Мероприятие                                     Реализация региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

на территории Пермского края (расходы без финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий»), источником финансового обеспечения которой являются средства, высвобождаемые 
в результате списания задолженности 

Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным 

из федерального бюджета
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 4                "Региональный проект "Жилье"
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	26 945,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 945,22

	Мероприятие                             Реализация региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края (расходы без финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий»), источником финансового обеспечения которой являются средства, высвобождаемые 
в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	26 945,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 945,22

	Подпрограмма 3

«Управление жилищным фондом» 
 
	Всего, в т. ч.:
	4 935,46
	20 618,07
	30 452,18
	10 785,05
	5 950,02
	0,00
	0,00
	0,00
	72 740,78

	
	УЖКХ
	4 935,46
	19 845,22
	30 319,72
	10 785,05
	5 950,02
	0,00
	0,00
	0,00
	71 835,47

	
	УИФР
	0,00
	772,85
	132,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905,31

	Основное мероприятие 1

Содержание, ремонт, капитальный ремонт жилищного фонда
	УЖКХ
	4 935,46
	13 634,10
	11 732,91
	10 785,05
	5 950,02
	0,00
	0,00
	0,00
	47 037,54

	
	УИФР
	0,00
	772,85
	132,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905,31

	Мероприятие 

Содержание и ремонт специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	УЖКХ
	490,00
	96,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	586,71

	
	МКУ «Центр ЖКХ»
	0,00
	2 699,32
	1 076,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 775,79

	Мероприятие 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах,
в которых расположены жилые помещения, находящихся 
в собственности муниципального округа
	УЖКХ
	328,38
	5 015,99
	5 646,70
	5 817,79
	5 817,79
	0,00
	0,00
	0,00
	22 626,65

	Мероприятие 
Снос многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу
	УЖКХ
	597,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597,64

	
	МКУ «Центр ЖКХ»
	695,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	695,00

	Мероприятие

Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	УЖКХ
	553,78
	165,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	718,99

	
	МКУ «Центр ЖКХ»
	336,84
	5 275,08
	2 662,10
	4 967,26
	132,23
	0,00
	0,00
	0,00
	13 373,51

	Мероприятие 
Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества
	УЖКХ
	230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230,00

	Мероприятие 

Обследование и оценка технического состояния объектов жилищного фонда
	УЖКХ
	0,00
	326,39
	2 347,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 674,03

	
	МКУ «Центр ЖКХ»
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00

	Мероприятие 

Кадастровые работы в отношении объектов, подлежащих сносу, сгоревших домов, а также постановка объектов на кадастровый учет
	МКУ «Центр ЖКХ»
	50,00
	45,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,40

	Мероприятие 
Проектные работы и государственная экспертиза проектной документации 
по переводу из нежилого в жилое помещение
	МУ УКС 
	0,00
	772,85
	132,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905,31

	Мероприятие 

Снос расселенных жилых домов 
и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края
	МКУ «Центр ЖКХ»
	1 653,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 653,81

	Основное мероприятие 2

Снос многоквартирных домов
	УЖКХ
	0,00
	5 826,12
	17 848,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 674,93

	Мероприятие 
Кадастровые работы в отношении снесенных объектов, в том числе снятие объектов с кадастрового учета
	МКУ «Центр ЖКХ»
	0,00
	25,00
	140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165,00

	Мероприятие

Разработка проектов организации работ по сносу аварийных домов
	МКУ «Центр ЖКХ»
	0,00
	149,93
	47,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197,39

	Мероприятие 

Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	МКУ «Центр ЖКХ»
	0,00
	5 651,19
	17 661,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 312,54

	Основное мероприятие 3

Формирование земельных участков
под многоквартирными домами
	УЖКХ
	0,00
	385,00
	738,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 123,00

	Мероприятие 
Кадастровые работы в отношении земельных участков под многоквартирными домами, 
в том числе подготовка межевых планов
	МКУ «Центр ЖКХ»
	0,00
	385,00
	738,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 123,00

	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего, в т. ч.:
	18 224,03
	30 842,63
	41 829,80
	42 893,56
	42 893,56
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	305 387,06

	
	УЖКХ
	18 224,03
	30 842,63
	41 829,80
	42 893,56
	42 893,56
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	305 387,06

	Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	УЖКХ
	12 448,01
	14 446,80
	16 730,42
	17 400,04
	17 400,04
	17 407,64
	17 407,64
	17 407,64
	130 648,23

	Мероприятие
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа
	УЖКХ
	12 448,01
	14 446,80
	16 730,42
	17 400,04
	17 400,04
	17 407,64
	17 407,64
	17 407,64
	130 648,23

	Основное мероприятие 2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»
	УЖКХ
	5 776,02
	16 395,83
	25 099,38
	25 493,52
	25 493,52
	25 493,52
	25 493,52
	25 493,52
	174 738,83

	Мероприятие 

Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
	МКУ «Центр ЖКХ»
	5 776,02
	16 395,83
	25 099,38
	25 493,52
	25 493,52
	25 493,52
	25 493,52
	25 493,52
	174 738,83


Приложение 3

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края 

от                             №

Приложение 7

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского края

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Участники

муниципальной

программы
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа 

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
 
	Всего, в т. ч.:
	103 937,13
	105 664,45
	192 161,90
	99 039,18
	181 481,50
	0,00
	0,00
	0,00
	682 284,16

	
	УЖКХ
	102 548,28
	105 664,45
	192 161,90
	99 039,18
	181 481,50
	0,00
	0,00
	0,00
	680 895,31

	
	Управление соц. развития ПМО
	1 388,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 388,85

	Подпрограмма 1 

«Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»

 
	Всего, в т. ч.:
	41 341,46
	46 655,65
	29 831,63
	43 107,20
	66 649,12
	0,00
	0,00
	0,00
	227 585,06

	
	УЖКХ
	39 952,61
	46 655,65
	29 831,63
	43 107,20
	66 649,12
	0,00
	0,00
	0,00
	226 196,21

	
	Управление соц. развития ПМО
	1 388,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 388,85

	Основное мероприятие 1 
Оказание социальной поддержки 

в обеспечении жильем молодых семей
	УЖКХ
	29 732,65
	42 551,33
	18 590,01
	15 539,84
	15 797,96
	0,00
	0,00
	0,00
	122 211,79

	Мероприятие 

Обеспечение жильем молодых семей
	УЖКХ
	29 732,65
	42 551,33
	18 590,01
	15 539,84
	15 797,96
	0,00
	0,00
	0,00
	122 211,79

	Основное мероприятие 2 
Оказание социальной поддержки 
в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
	УЖКХ
	10 219,96
	1 024,56
	11 241,62
	27 567,36
	50 851,16
	0,00
	0,00
	0,00
	100 904,66

	
	Управление соц. развития ПМО
	1 388,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 388,85

	Мероприятие 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	УЖКХ
	3 960,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 960,90

	Мероприятие

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа
	УЖКХ
	6 259,06
	1 024,56
	1 290,48
	1 030,98
	1 095,44
	0,00
	0,00
	0,00
	10 700,52

	
	Управление соц. развития ПМО
	1 388,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 388,85

	Мероприятие

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	9 951,14
	26 536,38
	49 755,72
	0,00
	0,00
	0,00
	86 243,24

	Основное мероприятие 3 
«Оказание социальной поддержки 
в обеспечении жильем отдельных категорий граждан»
	УЖКХ
	0,00
	3 079,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 079,76

	Мероприятие

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно с членами их семей
	 

УЖКХ
	0,00
	3 079,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 079,76

	Подпрограмма 2

«Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	61 482,45
	58 536,00
	161 765,47
	55 498,08
	114 398,48
	0,00
	0,00
	0,00
	451 680,48

	
	УЖКХ
	61 482,45
	58 536,00
	161 765,47
	55 498,08
	114 398,48
	0,00
	0,00
	0,00
	451 680,48

	Основное мероприятие 2 

Реализация мероприятий 

по комфортному проживанию жителей Пермского края
	УЖКХ
	34 483,71
	12 672,63
	10 607,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 763,96

	Мероприятие 

Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания
	УЖКХ
	34 483,71
	12 672,63
	10 607,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 763,96

	Основное мероприятие 3 

«Мероприятия по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда»
	УЖКХ
	8 155,87
	3 514,56
	23 453,12
	27 146,63
	89 904,78
	0,00
	0,00
	0,00
	152 174,96

	Мероприятие

Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций
	УЖКХ
	8 155,87
	697,50
	23 453,12
	27 146,63
	89 904,78
	0,00
	0,00
	0,00
	149 357,90

	Мероприятие

Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 

2017 г. (реализация региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2019-2023 гг.)


	УЖКХ
	0,00
	2 817,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 817,06

	Мероприятие                                     Реализация региональной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

на территории Пермского края (расходы без финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий»), источником финансового обеспечения которой являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 4 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда
	УЖКХ
	18 842,87
	42 348,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61 191,68

	Мероприятие 

Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилого фонда
	УЖКХ
	18 842,87
	42 348,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61 191,68

	Основное мероприятие 5

«Региональный проект «Жилье»
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	127 704,73
	28 351,45
	24 493,70
	0,00
	0,00
	0,00
	180 549,88

	Мероприятие 

Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилого фонда
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	46 869,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 869,07

	Мероприятие                             
Реализация региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края (расходы 
без финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий"), источником финансового обеспечения которой являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета
	УЖКХ
	0,00
	0,00
	80 835,66
	28 351,45
	24 493,70
	0,00
	0,00
	0,00
	133 680,81

	Подпрограмма 3 

«Управление жилищным фондом» 
	Всего, в т. ч.:
	612,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	612,14

	
	УЖКХ
	612,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	612,14

	Основное мероприятие 1 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт жилищного фонда
	УЖКХ
	612,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	612,14

	Мероприятие 

Снос расселенных жилых домов 

и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований 

Пермского края
	МКУ «Центр ЖКХ»
	612,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	612,14

	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего, в т. ч.:
	501,08
	472,80
	564,80
	433,90
	433,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 406,48

	
	УЖКХ
	501,08
	472,80
	564,80
	433,90
	433,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 406,48

	Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	УЖКХ
	501,08
	472,80
	564,80
	433,90
	433,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 406,48

	Мероприятие 

Организация осуществления государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей
	УЖКХ
	497,50
	438,10
	559,70
	428,70
	428,70
	0,00
	0,00
	0,00
	2 352,70

	Мероприятие  

Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
	УЖКХ
	3,58
	3,90
	5,10
	5,20
	5,20
	0,00
	0,00
	0,00
	22,98

	Мероприятие 

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей
	УЖКХ
	0,00
	30,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,80


Приложение 8

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет средств федерального бюджета

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Участники 
муниципальной 
программы
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Всего, в т. ч.:
	104 542,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 542,05

	
	УЖКХ
	104 542,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 542,05

	Подпрограмма 1 

«Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»
	Всего, в т. ч.:
	11 882,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 882,70

	
	УЖКХ
	11 882,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 882,70

	Основное мероприятие 2 
Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	УЖКХ
	11 882,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	11 882,70  

	Мероприятие 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений
	УЖКХ
	11 882,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	11 882,70  

	Подпрограмма 2

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	92 659,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92 659,35

	
	УЖКХ
	92 659,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92 659,35

	Основное мероприятие 3 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	УЖКХ
	92 659,35  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	92 659,35  

	Мероприятие                       

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	УЖКХ
	92 659,35  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	92 659,35  


Приложение 9

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет всех источников

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Всего, в т. ч.:
	277 679,19
	195 934,06
	354 336,97
	155 734,08
	240 314,50
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	1 352 702,28

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	69 200,01
	90 269,61
	162 175,07
	56 694,90
	58 833,00
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	565 876,07

	
	Бюджет Пермского края
	103 937,13
	105 664,45
	192 161,90
	99 039,18
	181 481,50
	0,00
	0,00
	0,00
	682 284,16

	
	Федеральный бюджет
	104 542,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 542,05

	Подпрограмма 1 

«Оказание социальной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем»
	Всего, в т. ч.:
	53 224,16
	46 655,65
	29 831,63
	43 107,20
	66 649,12
	0,00
	0,00
	0,00
	239 467,76

	
	Бюджет Пермского края
	41 341,46
	46 655,65
	29 831,63
	43 107,20
	66 649,12
	0,00
	0,00
	0,00
	227 585,06

	
	Федеральный бюджет
	11 882,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 882,70

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	200 182,32
	97 344,91
	251 658,56
	58 514,37
	124 387,90
	0,00
	0,00
	0,00
	732 088,06

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	46 040,52
	38 808,91
	89 893,09
	3 016,29
	9 989,42
	0,00
	0,00
	0,00
	187 748,23

	
	Бюджет Пермского края
	61 482,45
	58 536,00
	161 765,47
	55 498,08
	114 398,48
	0,00
	0,00
	0,00
	451 680,48

	
	Федеральный бюджет
	92 659,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92 659,35

	Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» 
	Всего, в т. ч.:
	5 547,60
	20 618,07
	30 452,18
	10 785,05
	5 950,02
	0,00
	0,00
	0,00
	73 352,92

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	4 935,46
	20 618,07
	30 452,18
	10 785,05
	5 950,02
	0,00
	0,00
	0,00
	72 740,78

	
	Бюджет Пермского края
	612,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	612,14

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего, в т. ч.:
	18 725,11
	31 315,43
	42 394,60
	43 327,46
	43 327,46
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	307 793,54

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	18 224,03
	30 842,63
	41 829,80
	42 893,56
	42 893,56
	42 901,16
	42 901,16
	42 901,16
	305 387,06

	
	Бюджет Пермского края
	501,08
	472,80
	564,80
	433,90
	433,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 406,48


Приложение 10

к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению 
	Планируемая дата окончания переселения
	Площадь застройки многоквартирного дома
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	до 31 декабря 2023 года
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м.
	количество человек
	дата
	кв. м.
	кв. м.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	По программе переселения 2022-2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	х
	х
	4277,9
	475
	х
	5725,57
	23956,0
	х
	х

	Итого Пермский муниципальный район
	х
	х
	4277,9
	475
	х
	5725,57
	23956,0
	х
	х

	1
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Красный Восход, 
	1953
	19.11.2015
	389,9
	61
	31.12.2024
	556,9
	1 837,0
	59:32:2000001:2366
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Садовая, д. 2, лит. а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Красный Восход, 
	1934
	31.12.2015
	575,7
	37
	31.12.2024
	646,7
	743
	59:32:2000001:2370
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Садовая, д. 4, лит. а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Красный Восход, 
	1952
	31.12.2015
	382,2
	46
	31.12.2024
	496,7
	896
	59:32:2000001:2376
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Садовая, д. 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Ферма, 
	1960
	18.11.2015
	53,2
	7
	31.12.2024
	70,1
	958
	59:32:0370003:5226
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Нефтяников, д. 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Ферма, 
	1962
	18.11.2015
	63,0
	14
	31.12.2024
	78,35
	1 042,0
	59:32:0370003:89
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Нефтяников, д. 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Ванюки, 
	1969
	24.10.2013
	153,8
	11
	31.12.2024
	204,8
	1 215,0
	59:32:1750001:732
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Парковая, д. 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Ванюки, 
	1969
	20.11.2015
	143,3
	12
	31.12.2024
	172,7
	675
	59:32:1750001:888
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Зеленая, д. 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Суздалы,
	1967
	16.12.2015
	287,6
	27
	31.12.2024
	389,6
	1 635,00
	59:32:0590001:436
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Полевая, д. 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Суздалы,
	1967
	16.12.2015
	206,0
	20
	31.12.2024
	295,22
	712,0
	59:32:0590001:296
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Полевая, д. 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Мулянка, 
	1954
	28.12.2016
	11,2
	4
	31.12.2024
	159,6
	1 237,00
	59:32:1220001:3222
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Новая, д. 1, к. б
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Мулянка, 
	1930
	01.10.2015
	260,2
	28
	31.12.2024
	412,0
	1 706,0
	59:32:1220001:308
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Октябрьская, д. 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Ферма, 
	1952
	18.11.2015
	396,6
	52
	31.12.2024
	555,5
	3 560,0
	59:32:0370003:5273
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Некрасова, д. 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Кичаново,
	1975
	25.12.2015
	312,7
	38
	31.12.2024
	343,4
	2 225,0
	53:32:0760001:1327
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Безымянная, д. 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Пищальниково, 
	1957
	08.10.2015
	258,3
	40
	31.12.2024
	401,7
	1 900,00
	59:32:1420001:406
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Набережная, д. 22, к. а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Пищальниково, 
	1957
	08.10.2015
	315,0
	48
	31.12.2024
	413,2
	1 745,0
	59:32:1420001:405
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Набережная, д. 24, к. а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	с. Нижние Муллы, 
	1962
	08.10.2015
	280,7
	19
	 31.12.2024
	338,5
	1 570,0
	59:32:1320002:2235
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Трактовая, д. 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	пгт. Юго-Камский,
ул. Пионерская, д. 74
	1983
	31.07.2014
	188,5
	11
	31.12.2023
	190,6
	300,0
	59:32:0100009:14012
	сформирован под одним домом
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	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	
	
	Расселяемая площадь
	
	
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021г
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего
	2019г
	2020 г
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего

	
	
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего подлежит переселению

 в 2022-2025 гг.
	х
	х
	х
	3 212,40
	х
	1 034,1
	х
	4246,5
	х
	х
	х
	331
	х
	145
	х
	476

	
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4246,5
	х
	х
	х
	331
	х
	145
	х
	476

	 
	Всего по этапу 2022, 2024 гг.
	х
	х
	х
	3 212,40
	х
	1 034,1
	х
	4 246,5
	х
	х
	х
	331
	х
	145
	х
	476

	2
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2,
 лит. а
	х
	х
	х
	389,90
	х
	0,00
	х
	389,90
	х
	х
	х
	61
	х
	х
	х
	61

	3
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, 
лит. а
	х
	х
	х
	575,70
	х
	0,00
	х
	575,70
	х
	х
	х
	37
	х
	х
	х
	37

	4
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8
	х
	х
	х
	382,20
	х
	0,00
	х
	382,20
	х
	х
	х
	46
	х
	х
	х
	46

	5
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14
	х
	х
	х
	26,60
	х
	26,60
	х
	53,20
	х
	х
	х
	5
	х
	2
	х
	7

	6
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16
	х
	х
	х
	0,00
	х
	63,00
	х
	63,00
	х
	х
	х
	х
	х
	14
	х
	14

	7
	п. ст. Ферма, ул. Некрасова, д. 13
	х
	х
	х
	187,30
	х
	209,30
	х
	396,60
	х
	х
	х
	24
	х
	28
	х
	52

	8
	п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б
	х
	х
	х
	11,20
	х
	0,00
	х
	11,20
	х
	х
	х
	4
	х
	х
	х
	4

	9
	п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25
	х
	х
	х
	223,10
	х
	37,10
	х
	260,20
	х
	х
	х
	23
	х
	5
	х
	28

	10
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2
	х
	х
	х
	287,60
	х
	0,00
	х
	287,60
	х
	х
	х
	27
	х
	х
	х
	27

	11
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3
	х
	х
	х
	206,00
	х
	0,00
	х
	206,00
	х
	х
	х
	20
	х
	х
	х
	20

	12
	д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12
	х
	х
	х
	31,50
	х
	122,30
	х
	153,80
	х
	х
	х
	2
	х
	9
	х
	11

	13
	д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21
	х
	х
	х
	143,30
	х
	0,00
	х
	143,30
	х
	х
	х
	12
	х
	х
	х
	12

	14
	д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5
	х
	х
	х
	312,70
	х
	0,00
	х
	312,70
	х
	х
	х
	38
	х
	х
	х
	38

	15
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к.а
	х
	х
	х
	0,00
	х
	258,30
	х
	258,30
	х
	х
	х
	х
	х
	41
	х
	41

	16
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к.а
	х
	х
	х
	68,90
	х
	246,10
	х
	315,00
	х
	х
	х
	9
	х
	41
	х
	50

	17
	с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3
	х
	х
	х
	177,90
	х
	71,40
	х
	249,3
	х
	х
	х
	12
	х
	5
	х
	17

	18
	пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74
	х
	х
	х
	188,50
	х
	0,00
	х
	188,50
	х
	х
	х
	11
	х
	х
	х
	11
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ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.,
в рамках региональной адресной программы № 227-п

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	 
	Источники финансирования программы
	Справочно:
	Справочно:

	
	
	
	
	
	
	
	Расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	 
	 
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	Собственность граждан
	Муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность 
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет дополнительных средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:
	476
	143
	48
	95
	4246,50
	1 617,50
	2 629,0
	360 472 484,64
	158 992 895,29
	101 823

 344,84
	0,00
	99 656     244,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по этапу 

2022 г.
	331
	101
	45
	56
	3 212,40
	1 549,50
	1 662,90
	208 758 825,27
	158 992 895,29
	22 589 568,74
	0,00
	27 176 361,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края)
	331
	101
	45
	56
	3 212,40
	1 549,50
	1 662,90
	208 758 825,27
	158 992 895,29
	22 589 568,74
	0,00
	27 176 361,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1
	д. Ванюки, 

ул. Зеленая, д. 21
	12
	4
	2
	2
	143,30
	70,40
	72,90
	6 792 337,60
	5 493 476,61
	1 298 860,99
	0,00
	2 149 972,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2
	д. Ванюки, 

ул. Парковая, д. 12
	2
	1
	1
	0
	31,50
	31,50
	0,00
	1 474 000,00
	1 474 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3
	д. Кичаново, 

ул. Безымянная, д. 5
	38
	8
	8
	0
	312,70
	312,70
	0,00
	14 955 109,60
	14 851 189,52
	103 920,08
	0,00
	2 114,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4
	д. Пищальниково, 

ул. Набережная, 

д. 24, к. а
	9
	3
	3
	0
	68,90
	68,90
	0,00
	3 432 839,00
	3 432 839,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5 
	п. Мулянка, 

ул. Новая, д. 1, к. б
	4
	1
	0
	1
	11,20
	0,00
	11,20
	530 252,80
	0,00
	530 252,80
	0,00
	2 665 247,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 6
	д. Суздалы, 

ул. Полевая, д. 2
	27
	5
	0
	5
	287,60
	0,00
	287,60
	17 752 936,91
	15 653 453,18
	2 099 483,73
	0,00
	1 298 211,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7
	д. Суздалы, 

ул. Полевая, д. 3
	20
	5
	0
	5
	206,00
	0,00
	206,00
	12 516 918,40
	11 004 352,85
	1 512 565,55
	0,00
	1 571 220,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8
	п. Красный Восход, 

ул. Садовая, д. 2, лит. а
	61
	21
	3
	18
	389,90
	59,80
	330,10
	31 844 503,75
	28 341 034,79
	3 503 468,96
	0,00
	2 758 001,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 9
	п. Красный Восход, 

ул. Садовая, д. 4 , к. а
	37
	13
	7
	6
	575,70
	324,90
	250,80
	31 280 564,47
	26 735 767,21
	4 544 797,26
	0,00
	1 576 522,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10 
	п. Красный Восход, 

ул. Садовая, д. 8
	46
	14
	3
	11
	382,20
	78,10
	304,10
	22 812 152,99
	20 522 331,67
	2 289 821,32
	0,00
	2 258 957,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 11
	п. Мулянка, 

ул. Октябрьская, д. 25
	23
	10
	8
	2
	223,10
	194,50
	28,60
	9 867 637,40
	8 328 970,00
	1 538 667,40
	0,00
	3 864    161,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 12
	п. Ферма, 

ул. Некрасова, д. 13
	24
	7
	2
	5
	187,30
	42,30
	145,00
	9 206 716,39
	4 784 733,20
	4 421 983,19
	0,00
	8 090 769,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 13
	п. Ферма, 

ул. Нефтяников, д. 14
	5
	1
	0
	1
	26,60
	0,00
	26,60
	1 487 495,94
	1 311 078,92
	176 417,02
	0,00
	941 181,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 14
	с. Нижние Муллы, 

ул. Трактовая, д. 3
	12
	4
	4
	0
	177,90
	177,90
	0,00
	8 177 098,78
	8 080 363,34
	96 735,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 15
	пгт. Юго-Камский, 

ул. Пионерская, д. 74
	11
	4
	4
	0
	188,50
	188,50
	0,00
	9 451 900,00
	8 979 305,00
	472 595,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по этапу 

2024 года
	145
	42
	3
	39
	1034,1
	68,00
	966,1
	151 713 659,37
	0,00
	79 233

 776,10
	0,00
	72 479 883,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края)
	145
	42
	3
	39
	1034,1
	68,00
	966,1
	151 713 659,37
	0,00
	79 233

 776,10
	0,00
	72 479 883,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 16
	д. Ванюки, 

ул. Парковая, д. 12
	9
	3
	0
	3
	122,30
	0,00
	122,30
	14 987 871,48
	0,00
	14 987 871,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 17
	д. Пищальниково, 

ул. Набережная, 

д. 22, к. а
	41
	12
	0
	12
	258,30
	0,00
	258,30
	42 657 572,67
	0,00
	17 704 

433,20
	0,00
	24 953 

139,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 18
	д. Пищальниково, 

ул. Набережная, 

д. 24, к. а
	41
	11
	0
	11
	246,10
	0,00
	246,10
	40 979

 622,40
	0,00
	16 036 775,30
	0,00
	24 392 

484,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 19
	п. Мулянка, 

ул. Октябрьская, д. 25
	5
	2
	0
	2
	37,10
	0,00
	37,10
	6 360 316,07
	0,00
	3 660 139,10
	0,00
	2 700

176,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 20
	п. Ферма, 

ул. Некрасова, д. 13
	28
	9
	1
	8
	209,30
	30,50
	178,80
	26 459   877,08
	0,00
	16 303

 488,00
	0,00
	10 156    389,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 21
	п. Ферма, 

ул. Нефтяников, д. 14
	2
	1
	1
	0
	26,60
	26,60
	0,00
	2 926 831,25
	0,00
	2 926 768,60
	0,00
	62,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 22
	п. Ферма, 

ул. Нефтяников, д. 16
	14
	2
	1
	1
	63,00
	10,90
	52,10
	8 130 

893,30
	0,00
	7 063 937,40
	0,00
	1 066 955,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 23
	с. Нижние Муллы, 

ул. Трактовая, д. 3
	5
	3
	0
	2
	71,4
	0,00
	71,4
	9 210

612
	0,00
	9 210

675,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 13

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 01 января 2017 г., по способам переселения в рамках региональной адресной программы № 227-п
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений


	

	
	
	
	
	всего


	в том числе


	всего




	в том числе
	"дальнейшее использование приобретенных 

(построенных) жилых помещений
	

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	предоставление по договорам социального найма
	Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования
	Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда

	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Стоимость возмещения
	Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом
	Расселяемая площадь
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	руб.
	руб.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	Всего по программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.
	4246,5
	360 472 484,64
	1 549,
50
	1 549,50


	72 223 968,38
	0,00
	0,00
	1 662,90
	1 662,90
	136 534 856,89
	0,00
	0,00
	1378,
60
	104 800 122,90
	65,70
	8 211 244,29
	1252,70
	175 237 149,07
	2 670,40
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по этапу 2022 года
	3 212,40
	208 758 825,27
	1 549,50
	1 549,50
	72 223 968,38
	0,00
	0,00
	1 662,90
	1 662,90
	136 534 856,89
	0,00
	0,00
	1 378,60
	104 800 122,90
	65,70
	8 211 244,29
	218,60
	23 523 489,70
	1 662,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

1
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит.  а
	389,90
	34 692 402,00
	59,80
	59,80
	2 215 122,00
	0,00
	0,00
	330,10
	330,10
	32 477 280,00
	0,00
	0,00
	330,10
	32 477 280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330,10
	0,00
	0,00
	0,00

	 

2

 
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит.  а
	575,70
	32 826 143,50
	324,90
	324,90
	15 200 453,00
	0,00
	0,00
	250,80
	250,80
	17 625 690,50
	0,00
	0,00
	250,80
	17 625 690,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,80
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8
	382,20
	24 672 782,60
	78,10
	78,10
	3 454 293,00
	0,00
	0,00
	304,10
	304,10
	21 218 489,60
	0,00
	0,00
	304,10
	21 218 489,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	304,10
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 
	26,60
	2 428 677,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,60
	26,60
	2 428 677,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,60
	2 428 677,89
	0,00
	0,00
	26,60
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13
	187,30
	17 297 485,70
	42,30
	42,30
	2 006 479,60
	0,00
	0,00
	145,00
	145,00
	15 291 006,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,10
	5 782 566,40
	105,90
	9 508 439,70
	145,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б
	11,20
	3 195 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,20
	11,20
	3 195 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,20
	3 195 500,00
	11,20
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25
	223,10
	13 731 799,00
	194,50
	194,50
	8 513 599,00
	0,00
	0,00
	28,60
	28,60
	5 218 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,60
	5 218 200,00
	28,60
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2
	287,60
	19 459 303,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287,60
	287,60
	19 459 303,60
	0,00
	0,00
	287,60
	19 459 303,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3
	206,00
	14 019 359,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,00
	206,00
	14 019 359,20
	0,00
	0,00
	206,00
	14 019 359,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12
	31,50
	1 474 000,00
	31,50
	31,50
	1 474 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21
	143,30
	8 942 310,00
	70,40
	70,40
	3 340 960,00
	0,00
	0,00
	72,90
	72,90
	5 601 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,90
	5 601 350,00
	72,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5
	312,70
	14 957 224,00
	312,70
	312,70
	14 957 224,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а
	68,90
	3 432 839,00
	68,90
	68,90
	3 432 839,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3
	177,90
	8 177 098,78
	177,90
	177,90
	8 177 098,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74
	188,50
	9 451 900,00
	188,50
	188,50
	9 451 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 16
	Всего по этапу 2024 года
	1 034,10
	151 713 659,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 034,10
	151 713 659,37
	1007,5
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 
	26,60
	2 926 831,

25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,60
	2 926 831,

25
	26,60
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16
	63,00
	8 130 893,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,00
	8 130 893,30
	63,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13
	209,30
	26 459 877,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	209,30
	26 459 877,08
	209,30
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25
	37,10
	6 360 316,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,10
	6 360 316,07
	37,10
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12
	122,30
	14 987 871,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,30
	14 987 871,48
	122,30
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а
	258,30
	42 657 572,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	258,30
	42 657 572,67
	258,30
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а
	246,10
	40 979 622,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,10
	40 979 622,40
	246,10
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3
	71,40
	9 

210 675,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,40
	9 

210 675,12
	71,40
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 14
к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г. 


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению 
	Планируемая дата окончания переселения
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	до 31 декабря 2030 года
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь кв. м.
	количество человек
	дата
	кв. м.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12

	По программе переселения 2022-2023 гг. 217- п, в том числе:
	х
	х
	1293,96
	48
	х
	2341,0
	х
	х

	Этап 2022 года
	 
	 
	1293,96
	48
	 
	2341,0
	 
	 

	1
	п. Таежный
	п. Таежный, 
	1960
	28.01.2019
	591,30
	27
	31.12.2022
	979,00
	59:32:0170001:4
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Советская, д. 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	п. Таежный
	п. Таежный, 
	1980
	02.04.2019
	702,66
	21
	31.12.2022
	1362,00
	59:32:0170001:2
	сформирован под одним домом

	
	
	ул. Советская, д. 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	По программе переселения 2025-2031 гг. в рамках которого предусмотрено финансирование с участием средств Фонда и без участия средств Фонда 
(РАП № 498-п), в том числе:
	х 
	х 


	3 953,90
	273
	 х
	18 465,10
	 х
	 х

	Этап 2025 г. 
	1 253,40
	64
	 
	9147,10
	 
	 

	1
	п. Юго-Камский
	п. Юго Камский, ул. Советская, д.31
	1964
	13.02.2018
	158,9
	10
	31.12.2031
	663,00
	59:32:0100009:14016
	сформирован под одним домом

	2
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2
	1961
	15.06.2017
	40,00
	1
	01.01.2031
	405,10
	59:32:0010003:4197
	сформирован под одним домом 

	3
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 10
	1966
	15.06.2017
	107,70
	3
	31.12.2031
	417,00
	59:32:0010003:8577
	сформирован под одним домом

	4
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 6
	1966
	15.06.2017
	320,90
	15
	31.12.2031
	1408,00
	59:32:0010003:8576
	сформирован под одним домом

	5
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4
	1964
	15.06.2017
	337,8
	12
	31.12.2031
	1566,00
	59:32:0010003:10183
	сформирован под одним домом

	6
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Полярная, 1
	1976
	15.06.2017
	77,40
	6
	31.12.2031
	1937,00
	59:32:0010003:10180
	сформирован под одним домом

	7
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1, лит. Б
	1976
	15.06.2017
	165,70
	13
	31.12.2031
	1874,00
	59:32:0010003:10168
	сформирован под одним домом

	8
	д. Шуваята
	д. Шуваята, ул. Речная, д. 13
	1969
	07.12.2018
	45,00
	4
	31.12.2031
	877,00
	59:32:2230001:337
	сформирован под одним домом

	Этап 2026 г.  
	905,30 
	62
	 
	 1 438,00
	
	

	9
	д. Нестюково
	д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2
	1959
	29.11.2021
	225,80
	8
	31.12.2031
	х
	х
	х

	10
	д. Кочкино
	д. Кочкино, ул. 1456 км., д. 1
	1954
	30.12.2019
	165,90
	14
	31.12.2031
	х
	х
	х

	11
	п. Сылва
	п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15
	1960
	25.10.2019
	343,20
	34
	31.12.2031
	673,00
	59:32:0050027:11978
	сформирован под одним домом

	12
	д. Мостовая
	д. Мостовая (Двуреченское с/п), ул. Полевая, д. 18
	1957
	08.08.2019
	170,40
	6
	31.12.2031
	765,00
	59:32:1100001:2614
	сформирован под одним домом

	Этап 2027 г. 
	 207,70
	10
	 
	 
	
	

	13
	п. Ферма
	п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1
	1953
	15.12.2021
	207,70
	10
	31.12.2031
	х
	х
	х

	Этап 2028 г. 
	648,20 
	45
	 
	802,00
	
	

	14
	д. Чуваки
	д. Чуваки, ул. Голубиная, 7
	1968
	15.10.2019
	312,80
	16
	31.12.2031
	          х
	х
	х

	15
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. К. Маркса, д. 1
	1984
	27.09.2021
	157,30
	15
	31.12.2031
	х
	х
	х

	16
	д. Няшино
	д. Няшино

ул. Железнодорожная, д. 24
	1970
	11.08.2021
	178,10
	14
	31.12.2031
	802,00
	59:32:3430001:722
	сформирован под одним домом

	Этап 2029 г. 
	 939,30
	92
	 
	7078,00
	
	

	17
	д. Петровка
	д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19
	1965
	26.11.2019
	568,50
	51
	31.12.2031
	1721,00
	59:32:1410001:5613
	сформирован под одним домом

	18
	п. Горный 
	п. Горный, ул. Гаражная, д. 11
	1953
	30.12.2019
	86,20
	7
	31.12.2031
	3700,00
	59:32:1130001:320
	сформирован под одним домом

	 19
	с. Фролы 
	с. Фролы, ул. 5-я Ферма д.1
	1923
	15.05.2017
	23,80
	3
	31.12.2031
	468,00
	59:32:225001:146
	сформирован под одним домом

	20
	п. Мулянка
	п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15
	1932
	26.04.2021
	151,60
	22
	31.12.2031
	300,00
	59:32:1220001:740
	сформирован под одним домом

	21
	п. Юго-Камский
	п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1
	1917
	28.02.2020
	109,20
	9
	31.12.2031
	889,00
	59:32:0100009:14019
	сформирован под одним домом


                                                                                                 Приложение 15
к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по этапам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г. 


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	
	

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г
	Всего
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Всего

	
	
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	Всего подлежит переселению 
в 2022-2031 гг.
	0,00 
	1 293, 96 
	0,00 
	0,00 
	1253,

40 
	905,30
	207,70
	648,20
	939,30
	0,00 
	5 247,86
	0,00 
	48, 00 
	0,00 
	0,00 
	16, 00 
	19, 00
	79, 00
	111, 00
	20, 00 
	0,00 
	321,00 

	
	Всего по программе переселения, в т. ч.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2
	Всего по этапу 2022 г., 
в рамках адресной программы (217-п):
	0,00
	1293, 96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 293, 96
	0,00
	48,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48

	
	п. Таежный, ул. Советская, д. 6
	0,00
	591,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	591,30
	0,00
	27, 00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00

	
	п. Таежный, ул. Советская, д. 9
	0,00
	702,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	702,66
	0,00
	21, 00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00

	3
	Всего подлежит расселению 
2025-2031 гг. в рамках региональной адресной программы (РАП 
№ 498-п):
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1253,40
	905,30
	207,70
	648,20
	939,30
	0,00
	3 953,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64
	62

	10
	45
	92
	0,00
	273

	4
	Всего по этапу 2025 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1253,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1253,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64

	
	п. Юго Камский, 
ул. Советская, д. 31
	
	
	
	
	158,90
	
	
	
	
	
	158,9
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	10

	
	п. Кукуштан, 
ул. Гагарина, 2
	
	
	
	
	40,00
	
	
	
	
	
	40,00
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	п. Кукуштан, 
ул. Геологов, 10
	
	
	
	
	107,70
	
	
	
	
	
	107,70
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	п. Кукуштан, 
ул. Геологов, 6
	
	
	
	
	320,90
	
	
	
	
	
	320,90
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	15

	
	п. Кукуштан, 
ул. Коммунистическая, 4
	
	
	
	
	337,8
	
	
	
	
	
	337,8
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	12

	
	п. Кукуштан, 
ул. Полярная, 1
	
	
	
	
	77,40
	
	
	
	
	
	77,40
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6

	
	п. Кукуштан, 
ул. Полярная, д. 1, лит. Б
	
	
	
	
	165,70
	
	
	
	
	
	165,70
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	13

	
	д. Шуваята, ул. Речная, 
д. 13
	
	
	
	
	45,00
	
	
	
	
	
	45,00
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	5
	Всего по этапу 2026 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905,30 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905,30 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62

	
	д. Нестюково, 
ул. Путейская, д. 2
	
	
	
	
	
	225,80
	
	
	
	
	225,80
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	10

	
	д. Кочкино, ул. 1456 км, д. 1
	
	
	
	
	
	165,90
	
	
	
	
	165,90
	
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	14

	
	п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15
	
	
	
	
	
	343,20
	
	
	
	
	343,20
	
	
	
	
	
	34
	
	
	
	
	34

	
	д. Мостовая (Двуреченское с/п), 
ул. Полевая, д. 18
	
	
	
	
	
	170,40
	
	
	
	
	170,40
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	6

	6
	Всего по этапу 2027 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,70
	0,00
	0,00
	0,00
	207,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10
	0,00
	0,00
	0,00
	10

	
	п. Ферма, ул. 1452 км,
д, 1
	
	
	
	
	
	
	207,70
	
	
	
	207,70
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	10

	7
	Всего по этапу 2028 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	648,20
	0,00
	0,00
	648,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45
	0,00
	0,00
	45

	
	д. Чуваки, ул. Голубиная, 7
	
	
	
	
	
	
	
	312,80
	
	
	312,80
	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	16

	
	п. Кукуштан

ул. К.Маркса, д. 1
	
	
	
	
	
	
	
	157,30
	
	
	157,30
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	15

	
	д. Няшино

ул. Железнодорожная
,д. 24
	
	
	
	
	
	
	
	178,10
	
	
	178,10
	
	
	
	
	
	
	
	14
	
	
	14

	8
	Всего по этапу 2029 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 939,30
	0,00
	 939,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92
	0,00
	92

	
	д. Петровка, 
ул. Ташлыкова, 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	568,50
	
	568,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	
	51

	
	п. Горный, ул. Гаражная, д. 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,20
	
	86,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	7

	
	с. Фролы, ул. 5-я Ферма,д.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,80
	
	23,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	3

	
	п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,60
	
	151,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	
	22

	
	п. Юго Камский, 
ул. Карла Маркса, д. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,20
	
	109,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	9


Приложение 16
к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 

	ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. 
по 01 января 2022 г., по способам переселения


	№ п/п

Наименование муниципального образования

Число жителей, планируемых к переселению

Количество расселяемых жилых помещений

Расселяемая площадь жилых помещений

Источники финансирования программы

Справочно:

Справочно:

Расчетная сумма экономии бюджетных средств

Возмещение части стоимости жилых помещений

Всего

в том числе

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе:

Всего 

в том числе:

собственность граждан

муниципальная собственность

собственность граждан

муниципальная собственность

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств местного бюджета

за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории

за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд

за счет средств собственников жилых помещений

За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

чел.

ед.

ед.

ед.

кв. м.

кв. м.

кв. м.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всего по этапу 2022 г. 
(в рамках региональной адресной программы № 217-п)

48

28,00

18,00

10,00

1 293,96

793,50

500,46

61 448 005,32

0,00

47 017 439,90

14 430 565,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

п. Таежный, ул. Советская, д. 6

27

13,00

7,00

6,00

591,30

314,00

277,30

30 103 045,38

0,00

23 508 719,95

6 594 325,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

п. Таежный, ул. Советская, д. 9

21

15,00

11,00

4,00

702,66

479,50

223,16

31 344 959,94

0,00

23 508 719,95

7 836 239,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование с участием средств Фонда и без участия средств Фонда. в т. ч. (в рамках РАП № 498-п):

 273
 110
 41
 69
3 953,90
1 572,30
2 381,60
424 358 

857,28
115 932

982,29
231 319 406,22
77 106 

468,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего по этапу 2025 г.
64
32
15
17
1253,40
557,80
695,60
123 428 

565,00
8 715 

756,37
86 034 606,47
28 678 

202,16
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края)

64
32
15
17
1253,40
557,80
695,60
123 428 

565,00
8 715 

756,37
86 034 606,47
28 678 

202,16
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
п. Юго Камский, ул. Советская, д.31

10
5
2
3
158,90
48,9
110,0
15 647

677,50
8 715 756,37
5 198 940,85
1 732 980,28
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2

1
1
0
1
40,00
0,00
40,00
3 939 000,0
0,00
2 954 250,00
984

 750,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
п. Кукуштан, ул. Геологов, 10

3
3
1
2
107,70
31,40
76,30
10 605

 757,50
0,00
7 954 318,12
2 651 439,38
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
п. Кукуштан, ул. Геологов, 6

15
8
4
4
320,90
160,90
160,00
31 600 627,50
0,00
23 700 470,62
7 900 156,88
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4

12
8
6
2
337,80
248,00
89,80
33 264 855,00
0,00
24 948 641,25
8 316 213,75
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8
п. Кукуштан, ул. Полярная, 1

6
2
0
2
77,40
0,00
77,40
7 621 965,00
0,00
5 716 473,75
1 905 491,25
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1, лит. Б

13
3
1
2
165,70
48,70
117,00
16 317 307,50
0,00
12 237 980,62
4 079 326,88
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10
д. Шуваята, ул. Речная, д. 13

4
2
1
1
45,00
19,90
25,10
4 431

375,00
0,00
3 323 531,25
1 107 843,75
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего по этапу 2026 г.
62
25
12
13
905,30
438,30
467,00
93 874

 340,03
13 041 

678,61
60 624

 496,06
20 208

 165,36
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края)

62
25
12
13
905,30
438,30
467,00
93 874

 340,03
13 041 

678,61
60 624

 496,06
20 208

 165,36
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2

8
5
5
0
225,80
225,80
0,00
23 414 144,72
13 041 678,61
7 779 349,58
2 593 116,53
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
д. Кочкино, ул. 1456 км., д. 1

14
5
0
5
165,90
0,00
165,90
17 202 864,46
0,00
12 902 148,35
4 300 716,12
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13
п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15

34
12
7
5
343,20
212,50
130,70
35 587 842,58
0,00
26 690 881,93
8 896 960,65
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
д. Мостовая (Двуреченское с/п), ул. Полевая, д. 18

6
3
0
3
170,40
0,00
170,40
17 669 488,27
0,00
13 252 116,20
4 417 372,07
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего по этапу 2027 г.
10

5

2

3

207,70

101,80

105,90

22 506 457,76

12 536 096,97

7 477 770,59

2 492 590,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края)

10
5
2
3
207,70
101,80
105,90
22 506 457,76
12 536 096,97
7 477 770,59
2 492 590,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15
п. Ферма, ул. 1452 км, д, 1

10
5
2
3
207,70
101,80
105,90
22 506 457,76
12 536 096,97
7 477 770,59
2 492 590,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего по этапу 2028 г.
 45
 18
 10
 8
648,20
391,60
256,60
73 399

 984,01
19 729 

173,00
40 253 

108,25
13 417 

702,76
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края)

 45
 18
 10
 8
648,20
391,60
256,60
73 399

 984,01
19 729 

173,00
40 253 

108,35
13 417 

702,76
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16
д. Чуваки, ул. Голубиная, 7

16
8
8
0
312,80
312,80
0,00
35 420 418,31
19 729 173,00
11 768 433,98
3 922 811,33
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
п. Кукуштан

ул. К. Маркса, д. 1

15
4
2
2
157,30
78,80
78,50
17 812

 121,90
0,00
13 359 091,42
4 453 030,48
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18
д. Няшино

ул. Железнодорожная, д. 24

14
6
0
6
178,10
0,00
178,10
20 167 443,80
0,00
15 125 

582,85
5 041 860,95
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего по этапу 2029 г.
 92
 30
 2
 28
939,30
 82,80
 856,50
111 149

 510,48
61 910

 277,34
36 929 

 424,85
12 309 

808,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края)

 92
 30
 2
 28
939,30
 82,80
 856,50
111 149

 510,48
61 910

 277,34
36 929 

 424,85
12 309 

808,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19
д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19

51
16
1
15
568,50
38,50
530,00
67 271 

901,10
37 470 

448,92
22 351 089,14
7 450 363,05
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20
п. Горный, ул. Гаражная, д. 11

7
2
1
1
86,20
44,30
41,90
10 200 242,52
5 681 535,09
3 389 030,58
1 129 676,86
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21
с. Фролы, ул. 5-я Ферма, д.1

3
1
0
1
23,80
0,00
23,80
2 816 308,26
1 568 683,70
935 
718,42
311 

906,14
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22
п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15

22
6
0
6
151,60
0,00
151,60
17 939

 173,63
9 992 119,71
5 960 290,44
1 986 763,48
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23
п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1

9
5
0
5
109,20
0,00
109,20
12 921 884,96
7 197 489,92
4 293 296,28
1 431

 098,76
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




      »;

Приложение 17
к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым                                               с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения
	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению               
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	дальнейшее использование приобретенных 
(построенных) жилых помещений

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий 
	договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории
	переселение в свободный жилищный фонд
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	предоставление по договорам социального найма
	предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования
	предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда
	предоставление по договорам мены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость возмещения
	субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом
	расселяемая площадь
	субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий 
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1 
	Всего по программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда (217-п). 
в т. ч.:
	1 29,
96
	35 983 771,95
	540,00
	540,00
	22156 677,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	310,50
	336,8
	13         082 704,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	336,8
	13    827 094,86
	336,8
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2022 г.
	1293,96
	35 983 771,95
	540,00
	540,00
	22 156 677,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	310,50
	336,8
	13827094,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	336,8
	13827094,86
	336,8
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Всего 
по программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено финансирование с участием средств Фонда 
и без участия средств Фонда 
в т. ч (в рамках РАП № 498-п):
	1 272,2
	132 065

066,48
	1 272,2
	1 272,2
	132 065

066,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2681,70
	0,00
	292 293 790,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2681,70
	292
 293
 790,
80
	2
681,70
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого по Пермский муниципальный округ по этапу 2025 г.
	557,80
	54 929

355,00
	557,80
	557,80
	54 929

355,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	695,60
	0,00
	68

 499 210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	695,

60
	68 

499

 210,

00
	695,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2025 год
	557,80
	54 929

355,00
	557,80
	557,80
	54 929

355,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	695,
60
	0,00
	68

 499 210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	695,

60
	68 

499

 210,

00
	695,60
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого 
по Пермский муниципальный округ по этапу 2026 г.
	438,30
	45 449

157,97
	438,30
	438,30
	45 449

 157,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	467,0
	0,0
	48 425

 182,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	467,00
	48 425

 182,06
	467,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2026 г.
	438,30
	45 449

157,97
	438,30
	438,30
	45 449

 157,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	467,0
	0,0
	48 425

 182,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	467,00
	48 425

 182,06
	467,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого
по Пермский муниципальный округ этапу 
2027 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,70
	0,00
	22 506 457,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,7
	22 506 457,76
	207,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2027 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,70
	0,00
	22 506 457,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,7
	22 506 457,76
	207,70
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого по Пермский муниципальный округ этапу 
2028 г.
	193,30
	21 888

 640,74
	193,30
	193,30
	21 888

 640,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	454,9
	0,00
	51 511

 343,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	454,9
	51 

511 

343,

27
	459,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2028 г.
	193,30
	21 888

 640,74
	193,30
	193,30
	21 888

 640,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	454,9
	0,00
	51 511

 343,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	454,9
	51 

511 

343,
27
	459,90
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого 
по Пермский муниципальный округ этапу 
2029 г.
	82,80
	9 797

912,77
	82,80
	82,80
	9 797

912,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856,50
	0,00
	101 351 597,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856, 50
	101    351          597, 71
	856,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2029 г.
	82,80
	9 797

912,77
	82,80
	82,80
	9 797

912,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856,50
	0,00
	101 351 597,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856, 50
	101  
  351
        597, 71
	856,50
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 18

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	ПЕРЕЧЕНЬ

	многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2022 г.

	

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома
	Сведения 
об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению 
	Планируемая дата окончания переселения
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	до 31 декабря   2030 года
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м.
	количество человек
	дата
	кв. м.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12

	Итого Пермский муниципальный округ
	х
	х
	7417,60
	389
	 
	4 443,00
	х
	х

	1
	п. Ферма
	п. Ферма, ул. Некрасова, д. 6
	1949
	25.03.2022
	546,30
	29
	31.12.2030
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д. Большое Савино
	д. Большое Савино, ул. Парниковая, д. 20, лит. а
	1952
	29.06.2022
	125,70
	10
	31.12.2030
	1 026,00
	59:32:1760001:1195
	сформирован под одним домом

	3
	д. Горшки
	д. Горшки, ул. Мира, д. 22
	1950
	05.08.2022
	137,60
	10
	x
	1 823,00
	59:32:0450001:1137
	сформирован под одним домом

	4
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 12
	1968
	22.08.2022
	329,20
	13
	31.12.2027
	517,00
	59:32:0010003:10171
	сформирован под одним домом

	5
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 14
	1968
	22.08.2022
	355,10
	14
	31.12.2027
	455,00
	59:32:0010003:10167
	сформирован под одним домом

	6
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Мира, д. 1
	1967
	23.08.2022
	335,10
	15
	31.12.2027
	622,00
	59:32:0010003:8747
	сформирован под одним домом

	7
	с. Бершеть
	с. Бершеть, ул. Мира, д. 24
	1967
	29.11.2023
	755,90
	69
	31.12.2027
	x
	x
	x

	8
	с. Платошино
	с. Платошино, ул. 1492 км,  д. 1
	1909
	22.12.2023
	194,80
	11
	31.12.2027
	x
	x
	x

	9
	д. Няшино
	д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13
	1973
	22.12.2023
	360,30
	18
	31.12.2027
	х
	59:32:2190001:78
	х

	10
	с. Ляды
	с. Ляды, ул. Строительная, д. 14
	1971
	25.12.2023
	526,90
	25
	31.12.2027
	x
	x
	x

	11
	с. Култаево
	ул. Сибирская, д. 10
	1985
	22.11.2024
	809,60
	40
	31.12.2030
	х
	х
	х

	12
	д. Горшки
	ул. Садовая, д. 5
	1969
	17.12.2024
	457,40
	22
	31.12.2030
	х
	х
	х

	13
	д. Касимово
	ул. Клубная, д. 40
	1968
	17.12.2024
	141,80
	5
	31.12.2030
	х
	х
	х

	14
	п. Сылва
	ул. Большевистская, д. 58
	1956
	16.01.2025
	358,20
	16
	31.12.2030
	х
	х
	х

	15
	д. Косотуриха
	ул. Центральная, д. 14
	1960
	10.02.2025
	352,00
	17
	31.12.2030
	х
	х
	х

	16
	п. Юго-Камский 
	ул. Советская, д. 83
	1988
	10.02.2025
	117,50
	7
	31.12.2030
	х
	х
	х

	17
	п. Кукуштан
	ул. Коммунистическая, д. 6
	1965
	18.02.2025
	337,40
	11
	31.12.2030
	х
	х
	х

	18
	п. Кукуштан
	ул. Карла Маркса, д. 4
	1973
	24.02.2025
	564,30
	21
	31.12.2030
	х
	х
	х

	19
	с. Ляды
	ул. Мира, д. 2
	1953
	19.03.2025
	504,60
	27
	31.12.2030
	х
	59:32:1020001:2074
	х

	20
	п. Кукуштан
	ул. Уральская, д. 27
	1959
	31.03.2025
	107,90
	9
	31.12.2030
	х
	х
	х


Приложение 19

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 

	ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 01 января 2022 г.

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно:
	Справочно:

	
	
	
	
	
	
	Расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего 
	в том числе
	Всего 
	в том числе
	Всего 
	в том числе:
	Всего 
	в том числе:

	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	Всего по программе переселения, в т. ч.
	389
	0,00
	0,00   
	0,00     
	6367,10
	0,00
	0,00     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по этапам 2025-2030 гг. 
	389
	0,00
	0,00
	0,00
	6367,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2027 г.
	175
	0,00
	0,00
	0,00
	2690,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	п. Кукуштан, ул. Мира, 1
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	335,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая 12
	13
	0,00
	0,00
	0,00
	328,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14
	14
	0,00
	0,00
	0,00
	328,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	с. Бершеть, ул. Мира, 24
	69
	0,00
	0,00
	0,00
	619,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	с. Платошино, ул. 1492 км., д. 1
	11
	0,00
	0,00
	0,00
	187,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13
	18
	0,00
	0,00
	0,00
	333,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	с. Ляды, ул. Строительная, д. 14
	       25
	0,00
	0,00
	0,00
	420,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	д. Горшки, ул. Мира, д. 22
	10
	0,00
	0,00
	0,00
	137,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2030 года
	214
	0,00
	0,00
	0,00
	3676,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	п. Ферма, ул. Некрасова, д. 6
	29
	0,00
	0,00
	0,00
	511,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	д. Большое Савино, ул. Парниковая, д. 20, лит. а
	10
	0,00
	0,00
	0,00
	125,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	с. Култаево, ул. Сибирская, д. 10
	40
	0,00
	0,00
	0,00
	391,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	д. Горшки, ул. Садовая, д. 5
	22
	0,00
	0,00
	0,00
	406,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	д. Касимово, ул. Клубная, д. 40
	5
	0,00
	0,00
	0,00
	141,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	п. Сылва, ул. Большевистская, д. 58
	16
	0,00
	0,00
	0,00
	328,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	д. Косотуриха, ул. Центральная, д. 14
	17
	0,00
	0,00
	0,00
	322,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 83
	7
	0,00
	0,00
	0,00
	105,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 6
	11
	0,00
	0,00
	0,00
	337,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, д. 4
	21
	0,00
	0,00
	0,00
	441,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	с. Ляды, ул. Мира, д. 2
	27
	0,00
	0,00
	0,00
	484,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	п. Кукуштан, ул. Уральская, д. 27
	9
	0,00
	0,00
	0,00
	80,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


».

05.08.2025





299-2025-01-05.С-375





О внесении изменений 


в муниципальную программу «Улучшение жилищных 


условий граждан Пермского 


муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района 


от 21 декабря 2022 г.


№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 






































