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В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в  форме капитальных вложений», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016–2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 21 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-468, муниципальной программой «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758, 

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» являются расходными обязательствами Пермского муниципального округа. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru)
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Норицина А.А.
Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа                                                                     И.А. Варушкин
Приложение 

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 15.08.2024 № 299-2024-01-05.С-639
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»

I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из    важных направлений развития Пермского муниципального округа, ориентированное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от  21  декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758, основной целью реализации проекта является реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом.
Помимо прочего, реализация проекта послужит созданию условий для    укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов округа путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном округе является строительство новых спортивных объектов и  приведение в нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Пермского муниципального округа Пермского края. 

Ожидаемые социальные и экономические эффекты реализации инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» будут являться существенным фактором повышения уровня жизни населения, увеличения числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и снижения заболеваемости. 

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения
с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный округ является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения округа, по данным Пермьстата, по состоянию на   01   января 2024 г. составила 128 718 человек, или 5,16 % населения Пермского края.

Муниципальный округ принадлежит к числу аграрно-индустриальных территорий Пермского края. Значительная часть непосредственно примыкает к       территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Идет очередной этап внедрения национальных проектов, изменяются подходы к управлению системой образования на муниципальном уровне. Сегодня развитие системы образования округа идет по муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758. 

Деятельность отрасли образования рассматривается как средство развития интеллектуального потенциала населения и повышения качества жизни, как средство обеспечения высоких темпов экономического роста страны, региона, муниципального образования.

В 2011–2023 годах система образования Пермского муниципального округа развивалась стабильно, комплексно, в рамках Концепции модернизации образования, с учетом федеральных, региональных и муниципальных программ развития системы образования. Ее развитию способствовала реализация национального проекта «Образование», направленного на активизацию инновационной, экспериментальной деятельности образовательных учреждений, формирование эффективных финансово-экономических механизмов, внедрение новых подходов к управлению образованием, достижение результативности и качества образовательных услуг. 
В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Бабкинская средняя школа» (далее – МАОУ «Бабкинская средняя школа») с   учетом Пальниковского филиала в 2023–2024 учебном году обучаются               843 ребенка, в здании школы в п. Кукуштан обучаются 753 ребенка. 

Наблюдается ежегодное увеличение контингента обучающихся (с 2018 года количество обучающихся выросло на 88 детей). Занятия в школе проводятся в 1 смену, то есть ежедневно в имеющемся спортивном зале должно проводиться 15-16 уроков.

На сегодняшний день в п. Кукуштан имеется следующая спортивная инфраструктура: спортивный зал в школе (площадь 146,3 кв. м) и   физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа при школе. В поселке нет Дома спорта или иных спортивных объектов. Загруженность спортивного зала очень высокая. Осенью и весной (при благоприятной погоде) уроки физической культуры активно проводятся на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа (на котором расположена универсальная площадка для игры в волейбол/баскетбол, сектор для прыжков в   длину, беговые дорожки, поле с искусственной травой для игры в    мини‑футбол, административно-бытовой комплекс с раздевалками и комнатами гигиены для девочек и мальчиков), построенном в 2017 году.

На базе МАОУ «Бабкинская средняя школа» для обучающихся организовано дополнительное образование спортивной направленности по следующим видам спорта: педагогами школы – волейбол, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол; педагогами  муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Вихрь» (далее – МАУДО «СШ «Вихрь») – греко-римская борьба, гимнастика.
Строительство спортивного зала позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не только для обучающихся МАОУ «Бабкинская средняя школа», но и для жителей п. Кукуштан. В учебное время в зале будут проводиться уроки физической культуры, а во внеурочное время зал будет доступен для проведения спортивных занятий для детей и взрослых.

Строительство позволит решить проблему организации учебной деятельности (уроки физической культуры), внеурочной деятельности и доступности объекта спорта для всех жителей поселка.

Проектная документация объекта строительства «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» разработана в 2023 г. Положительное заключение экспертизы получено 29 декабря 2023 г. Стоимость объекта (по состоянию на 2-й квартал 2023 г.) с учетом НДС – 179 397,78 тыс. руб. 
В рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в 2024–2025 годах проводится капитальный ремонт МАОУ «Бабкинская средняя школа». Общая стоимость работ составляет более 80 млн руб.

В рамках реализации проекта «Школьный двор» программы «Комфортный край» в 2025 г. запланированы работы по благоустройству территории школы на сумму 12 млн руб. 

Строительство спортивного зала в эти же сроки помогло бы значительно улучшить спортивную инфраструктуру п. Кукуштан и создать оптимальные условия для обучения школьников и занятий физкультурой и спортом для жителей.
III. Обоснование реализации инвестиционного проекта
Для реализации инвестиционного проекта в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Пермский муниципальный округ осуществляет бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности округа. 

Инвестиционный проект «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» включен в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований по решению вопросов местного значения в сфере образования (статья 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В целях создания условий для проведения уроков физической культуры для обучающихся МАОУ «Бабкинская средняя школа», занятий физической культурой и спортом жителей п. Кукуштан принято решение о строительстве спортивного зала Бабкинской средней школы в п. Кукуштан Пермского муниципального округа Пермского края.
IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» – создание условий для формирования у   обучающихся, у всего населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья. 

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются: 
-  создание и обновление в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и  спортом для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
-  развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом; 

-  повышение качества спортивно-досуговых услуг путем создания условий для развития сотрудничества и партнерских связей в области спорта на окружном уровне. 
V. Экономическое обоснование реализации
инвестиционного проекта

1.  Срок реализации инвестиционного проекта: 2023–2026 годы. Проектная мощность: единовременная пропускная способность – 60 человек.

2.  Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» в перерасчете цен на годы строительства составляет 204 783 630,00 рубля за счет средств местного бюджета.
Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»

	№ п/п
	Мероприятие
	Источники финансирования
	Средства на реализацию мероприятия, руб.

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	Итого

	 1
	Инвестиционный проект «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»
	средства местного бюджета 
	3 101 480,00*
	61 682 150,00
	100 000 000,00
	40 000 000,00
	204 783 630,00


* средства на разработку проектно-сметной документации предусмотрены и израсходованы в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01‑01-05.С-796.
 3.  Сметная стоимость строительства объекта по положительному заключению КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 29 декабря 2023 г. № 59-1-1-3-083700-2023 в ценах II квартала 2023 г. составляет 179 397,78 тысячи рублей. Согласно сводному сметному расчету  с  применением индекса дефлятора на 2024 и 2025 годы сметная стоимость проекта составляет 204 783,63 тысячи рублей. 
4.  В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

строительно-монтажные работы;

прочие затраты (в соответствии с расчетами).

5.  Главным распорядителем средств бюджета в части строительства объекта является управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края, получателем средств бюджета в части строительства объекта является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края».

VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

1.  Разработка проектно-сметной документации: 2022–2023 годы.

2.  Экспертиза проектной документации и определение достоверности сметной стоимости: IV квартал 2023 г.

3.  Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта: III квартал 2024 г. –                                    IV квартал 2024 г.

4.  Выполнение строительно-монтажных работ: IV квартал 2024 г. –          IV квартал 2026 г.

5.  Оплата выполненных работ: IV квартал 2024 г. – IV квартал 2026 г.

6.  Ввод объекта в эксплуатацию: IV квартал 2026 г.

VII. Ожидаемые социально-экономические последствия

реализации инвестиционного проекта

В результате реализации инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» будет построен современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к    спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в себя спортивный зал площадью 571,67 м2, тренировочный зал площадью 150,02 м2, с раздевальными, душевыми, санузлами для мальчиков и девочек, тренеров, маломобильных групп населения, помещением снарядной‑инвентарной, административными помещениями.

Все это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей Пермского муниципального округа, позволит спортсменам п. Кукуштан в полном объеме участвовать в окружной спартакиаде, показывать хорошие результаты и   войти в состав сборных команд Пермского муниципального округа по различным видам спорта. 

В результате реализации данного инвестиционного проекта будут созданы современные, безопасные и комфортные условия для проведения уроков физической культуры, внеурочной деятельности для обучающихся МАОУ «Бабкинская средняя школа», увеличится показатель обеспеченности населения Пермского муниципального округа спортивными объектами с 61,0 % до 61,2 %, а также возрастет доля населения Пермского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 60,3 % до 60,5 %.
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