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О реализации регионального 
проекта «Модернизация 
школьных систем

образования Пермского края»
в Пермском муниципальном 
округеПермского края
В целях реализации в Пермском муниципальном округе Пермского края регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» государственной программы Пермского края «Образование и   молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1318-п, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №   131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 6, 24 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края,
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять участие в реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п.   Кукуштан, ул. Мира, д. 9.
2.  Создать рабочую группу по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».
3.  Утвердить:
3.1.   Положение о рабочей группе по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3.2.   состав рабочей группы по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3.   план мероприятий «дорожную карту» по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в    Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Норицина А.А.
Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение 1
к постановлению
администрации Пермского 

муниципального округа Пермского края
от 09.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-869
ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и порядок организации рабочей группы по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» (далее – рабочая группа, МАОУ «Бабкинская средняя школа»).

1.2. Рабочая группа создана в целях реализации в Пермском муниципальном округе регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1318-п, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
II. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Основной задачей рабочей группы является осуществление контроля за реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».

2.2. При выполнении возложенных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
2.2.1.  разрабатывает рекомендации для общеобразовательной организации в соответствии с задачами, возложенными на рабочую группу;
2.2.2.  осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».
III. Права рабочей группы
3.1. Рабочая группа имеет право в установленном порядке осуществлять контроль за реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае», за ходом работ по подготовке и проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».
IV. Состав и полномочия рабочей группы
4.1.  Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов рабочей группы.

4.2.  Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.
4.3.  Секретарь рабочей группы:
4.3.1.  оповещает членов рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний;

4.3.2.  доводит до сведения членов рабочей группы вопросы повестки очередного заседания;
4.3.3.  ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы;

4.3.4.  заверяет выписки из протоколов заседаний;

4.3.5.  исполняет иные поручения председателя рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председателя рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.
4.4.  Члены рабочей группы имеют право:
4.4.1.  выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам на заседании рабочей группы;
4.4.2.  использовать в своей деятельности информацию, полученную в рамках работы рабочей группы;
4.4.3.  разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по вопросам деятельности рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы принимают участие в заседании рабочей группы лично. В случае невозможности присутствовать на заседании рабочей группы члены обязаны уведомить об этом секретаря рабочей группы.
V. Порядок работы рабочей группы
5.1.  Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2.  Заседание рабочей группы проводится ее председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя рабочей группы.

5.3.  Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

5.4.  Работа рабочей группы организуется в форме заседаний, совещаний членов рабочей группы (в том числе с использованием аудио- и видеосвязи).

5.5.  Внеочередные заседания рабочей группы могут быть инициированы по решению председателя или членами рабочей группы.

5.6.  Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания рабочей группы, который подписывается председателем и секретарем рабочей группы.

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от  09.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-869           

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа»
	Норицин Алексей Александрович
	-
	заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, председатель комиссии


	Соснина Наталья Александровна
Дюкова Елена Аркадьевна
	-

-
	начальник управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии
начальник отдела общего образования управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии


	Члены комиссии:
	
	

	Ермаков Дмитрий Александрович
	-
	директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МУ УКС)



	Фролов Сергей Александрович
	-
	директор МКУ «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа»


	Ширяева Елена Сергеевна
	-


	директор МАОУ «Бабкинская средняя школа» (далее – директор школы)


	Кетова Валерия Дмитриевна
	-
	директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа»


Приложение 3
к постановлению
администрации Пермского 

муниципального округа Пермского края
от 09.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-869
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа»
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Организационные мероприятия

	 
	Проведение заседаний рабочей группы
	ноябрь 2023 года – сентябрь 2025 года 
	Председатель рабочей группы
 

	 
	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению бренда школы и дизайнерских решений  в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	Ноябрь 2023 –август 2025 года

	Директор школы
 

	 
	Разработка дизайнерских решений  помещений школы в рамках работ по капитальному ремонту МАОУ «Бабкинская средняя школа»
	до декабря 2023  года
	Рабочая группа

	 
	Информирование родителей о предстоящем капитальном ремонте
	в течение 2023 года
	Директор школы
 

	 
	Организация работы «горячей линии» по работе с родителями
	С января 2024 года
	Директор школы
 

	 
	Еженедельный мониторинг хода выполнения работ по капитальному ремонту с  предоставлением фотоотчета о проведении капитального ремонта в Министерство образования и науки Пермского края (далее МОиН ПК)
	еженедельно, с даты начала работ по капитальному ремонту
	МУ УКС,

директор школы 



	
	Направление информации о подписании актов выполненных работ в МОиН ПК
	В течение 10 дней после подписания каждого акта 
	МУ УКС

	
	Предоставление в МОиН ПК отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, установленной в Соглашении
	За текущий финансовый год - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Управление образования 

	
	Предоставление в МОиН ПК отчета об исполнении встречных обязательств (обеспечение антитеррористической защищенности объекта, дополнительного профессионального образования, обновление учебников, привлечение обучающихся, их родителей, педагогов к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капремонта) 
	До 30 октября 2025 года 
	Управление образования

	2. Организация образовательного процесса

	 
	Формирование плана организации образовательного процесса в МАОУ «Бабкинская средняя школа»  на период проведения капитального ремонта
	До 15 ноября 2023 года
 
	Управление образования,

директор школы
 

	 
	Организация образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта
	На период проведения работ по капитальному ремонту
	 

Директор школы
 

	 
	Организация подвоза обучающихся
	На период проведения работ по капитальному ремонту
	Директор школы, управление образования, 

МКУ АХС


	 
	Организация размещения материальных ценностей
	На период проведения работ по капитальному ремонту
	 

Директор школы
 

	3. Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению

	 
	Подготовка документации для проведения закупочных процедур на  выполнение работ по капитальному ремонту
	 Ноябрь 2023 года
	МУ УКС

	 
	Заключение контракта на выполнение работ
	 Ноябрь 2023г.
	МУ УКС 

	 
	Выполнение работ по капитальному ремонту
	Май 2024 года – сентябрь 2025 года 
	МУ УКС 

	
	Приемка законченного капитальным ремонтом объекта 
	Сентябрь 2025 года 
	МУ УКС, управление образования 

	
	Предоставление в МОиН ПК документов, подтверждающих фактическое завершение работ по капитальному ремонту (КС11, КС14), итоговый фотоотчет (фото конструктивов здания после ремонта, а также помещений с оборудованием)
	В течение 10 дней после подписания актов 
	МУ УКС, 

директор школы 

	 
	Составление перечня планируемых к закупке средств обучения и воспитания, согласно   Перечню средств обучения и воспитания, утверждённому приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 №804
	До 15 ноября  2023 года
	Директор школы, управление образования


	
	Направление перечня средств обучения и воспитания в МОиН ПК на согласование 
	Декабрь 2023 года 
	Управление образования

	 
	Подготовка документации для осуществления закупочной деятельности средств обучения и воспитания
	Сентябрь –ноябрь 2024 года
	Директор школы

	 
	Организация закупочной деятельности
	декабрь 2024 -февраль 2025 года
	Директор школы

	 
	Предоставление информации о закупке оборудования по итогам поставки оборудования
	не позднее 10 календарных дней со дня осуществления поставки
	 

Директор школы
 

	 
	Анализ потребности обновления 100%  учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее  использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности 
	До 15 ноября 2023 года
	 

Директор школы, МКУ ЦРО
 

	4. Организационные мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального образования педагогических работников

	 
	Формирование  плана дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс  в МАОУ «Бабкинская средняя школа», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности  не реже чем один раз в три года
	до 15 ноября 2023 года
	Директор школы, МКУ ЦРО 

	 
	Обучение управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МАОУ «Бабкинская средняя школа»  и педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ  «Бабкинская средняя школа»
	в течение января -мая 2024 года
	Директор школы, МКУ ЦРО

	5. Мероприятия по обеспечению  требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

	 
	Анализ обеспечения в отношении МАОУ «Бабкнская средняя школа» (здания, расположенного по адресу: п. Кукуштан, ул. Мира, 9) требований к антитеррористической защищённости объектов, (территорий) в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)  Министерства просвещения Российской Федерации  и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
	До 15 ноября 2023 года
	Директор школы, МКУ АХС

	
	Составление плана об обеспечению антитеррористической защищенности объектов
	До 1 декабря 2023 года
	Директор школы, МКУ АХС

	
	Исполнение плана по обеспечению антитеррористической безопасности
	До 1 сентября 2025 года
	Директор школы, МКУ АХС 

	
	Контроль выполнения плана по обеспечению антитеррористической безопасности
	Декабрь 2023 года – сентябрь 2025 года  
	Рабочая группа 
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