СЭД-2023-299-01-01-05.С-438
[bookmark: _Hlk131699130]О внесении изменений 
в постановление администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»


[image: 44]07.06.2023

На основании решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 20 апреля 2023 г. № 152 «О внесении изменений в решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 15 декабря 2022 г. № 71 «О бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», пункта 6 части 2 части 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, Порядка принятия решений о    разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, 
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» следующие изменения:
1.1.  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальника управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края Утёмову В.Н.»;
1.2.  в муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изменения изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 17–23 приложения 1 к настоящему постановлению, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.




Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального округа                                                           И.А. Варушкин
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Приложение 1
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. 
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 

1. Позицию:
	[bookmark: _Hlk131156922]2
	Задачи муниципальной программы                           
	1. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилищного фонда.
4. Содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Создание условий для реализации Программы.


изложить в следующей редакции:
	2
	Задачи муниципальной программы                           
	1. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилищного фонда.
4. Создание условий для управления многоквартирными домами.
5. Содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Создание условий для реализации Программы.


2. Позицию:
	[bookmark: _Hlk131157191]4
	Координатор муниципальной программы              
	Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, возглавляющий функционально-целевой блок «Социальная политика»


изложить в следующей редакции:
	4
	Координатор муниципальной программы              
	Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, начальник управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края


3. Позицию:
	[bookmark: _Hlk131157276]6
	Соисполнители муниципальной программы              
	Соисполнители отсутствуют


[bookmark: _Hlk131157385]изложить в следующей редакции:
	6
	Соисполнители муниципальной программы              
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищным фондом Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ УЖФ)


4. Позицию:
	7
	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».


изложить в следующей редакции:
	7
	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».


[bookmark: _Hlk135384490]5. В паспорте муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позицию:
	[bookmark: _Hlk131157443]8
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	424 856,8 тыс. рублей


изложить в следующей редакции:
	8
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	639 665,8 тыс. рублей


6. Пункт 2.3 раздела 2 паспорта муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» дополнить подпунктом 2.3.6 следующего содержания: 
«2.3.6. создания условий для управления многоквартирными домами.».
[bookmark: _Hlk135241771]7. В приложении 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:
	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	Соисполнители отсутствуют

	[bookmark: _Hlk131157773]6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	80 229,2 тыс. рублей


изложить в следующей редакции:
	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	Управление соц. развития ПМО

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	166 144,3 тыс. рублей


[bookmark: _Hlk135384202]8. В приложении 2 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:
	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	Соисполнители отсутствуют

	6

	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	211 471,4 тыс. рублей


изложить в следующей редакции:
	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	МКУ УЖФ

	6

	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	266 731,6 тыс. рублей


9. В приложении 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»:
9.1. наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Управление жилищным фондом»;
9.2. позиции:
	1
	Цель муниципальной подпрограммы                      
	Эффективное управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, обеспечение его сохранности и целевого использования

	2
	Задачи муниципальной подпрограммы                    
	Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда.
Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом.


изложить в следующей редакции:
	1
	Цель муниципальной подпрограммы                      
	Эффективное управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, обеспечение его сохранности и целевого использования, создание условий для управления многоквартирными домами

	2
	Задачи муниципальной подпрограммы                    
	Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда.
Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом.
Обеспечение проведения в установленном законодательством порядке открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в определенных законодательством случаях.


10. В приложении 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:
	[bookmark: _Hlk131158817]5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы       
	Соисполнители отсутствуют

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	36 216,3 тыс. рублей


[bookmark: _Hlk131158929]изложить в следующей редакции:
	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы       
	МКУ УЖФ

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	36 446,3 тыс. рублей


11. В приложении 4 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:
	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы       
	Соисполнители отсутствуют

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	96 939,9 тыс. рублей


изложить в следующей редакции:
	5
	Соисполнители муниципальной подпрограммы       
	МКУ УЖФ

	6
	Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы
	170 343,6 тыс. рублей


12. Приложение 5 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
13. Приложение 6 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
14. Приложение 7 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
[bookmark: _Hlk131168644]15. Приложение 8 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
16. Приложение 9 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
17. Дополнить приложением 10 согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
18. Дополнить приложением 11 согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
19. Дополнить приложением 12 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
20. Дополнить приложением 13 согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
21. Дополнить приложением 14 согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
22. Дополнить приложением 15 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
23. Дополнить приложением 16 согласно приложению 13 к настоящему постановлению.



Приложение 2
[bookmark: _Hlk135375827]к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 5
к муниципальной программе
[bookmark: _Hlk135243466]«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы
	Ед. изм.
	Ответственный исполнитель
	Базовое значение показателя
2021
	Плановое значение показателей по годам реализации

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ед. 
	УЖО
	-
	303
	16
	15
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда
	кв.м.
	УЖО
	259,2
	2660,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общая площадь снесенных аварийных домов
	кв.м.
	УЖО
	-

	2336,8
	5536,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	ед.
	УЖО
	-
	100
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»
	Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья
	кв.м.
	УЖО
	1770
	720
	720
	720
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников подпрограммы
	%
	УЖО
	30,6
	9,0
	10,0
	12,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	ед.
	УЖО
	17
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Количество граждан улучшивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда
	ед.
	УЖО
	22
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество снесенных  расселенных аварийных домов
	ед.
	УЖО
	-

	4
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»
	Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде
	%
	УЖО
	-
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период
	%
	УЖО
	-

	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде
	%
	УЖО
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


».
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Приложение 3
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 6
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»
за счет средств Пермского муниципального округа


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
	Участники 
муниципальной 
программы
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Всего, в т. ч.:
	64 850,1
	25 565,2
	24 440,6
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	239 105,8

	
	УЖО
	58 625,4
	16 244,5
	15 119,9
	15 529,3
	15 529,3
	15 529,3
	15 529,3
	15 529,3
	167 636,4

	
	МКУ «Управление жилищным фондом ПМО»
	6 224,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	71 469,4

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	32 404,1
	1 353,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 757,3

	
	УЖО
	32 404,1
	1 353,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 757,3

	Основное мероприятие 1 Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	УЖО
	31 306,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	31 306,8

	Мероприятие                              Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда
	УЖО
	31 306,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	31 306,8

	Основное мероприятие 2              Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края
	УЖО
	1 097,30  
	1 353,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 450,5

	Мероприятие                                    Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания
	УЖО
	1 097,30  
	1 353,20  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	2 450,5

	Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» 
	Всего, в т. ч.:
	13 512,0
	3 167,3
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	36 446,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УЖО
	13 512,00  
	3 167,30  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	36 446,30  

	Основное мероприятие 1
	УЖО
	13 512,00  
	3 167,30  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	36 446,30  

	Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие                                   Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящихся в собственности муниципального округа

	УЖО
	3 046,00  
	3 167,30  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	3 294,50  
	25 980,30  

	Мероприятие
	УЖО
	553,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	553,80  

	Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилого фонда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	УЖО
	1 084,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 084,50  

	Содержание и ремонт специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие                           
	УЖО
	8 597,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	8 597,70  

	Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие                           
	УЖО
	230,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	230,00  

	Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего, в т. ч.:
	18 934,0
	21 044,7
	21 146,1
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	168 902,2

	
	УЖО
	12 709,3
	11 724,0
	11 825,4
	12 234,8
	12 234,8
	12 234,8
	12 234,8
	12 234,8
	97 432,8

	
	МКУ «Управление жилищным фондом ПМО»
	6 224,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	71 469,4

	Основное мероприятие 1
	УЖО
	12709,34
	11724,01
	11825,41
	12234,81
	12234,81
	12234,81
	12234,81
	12234,81
	97432,81

	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие                               Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа
	УЖО
	12709,34
	11724,01
	11825,41
	12234,81
	12234,81
	12234,81
	12234,81
	12234,81
	97432,81

	Основное мероприятие 1
	МКУ «Управление жилищным фондом ПМО»
	6 224,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	71 469,4

	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений(организаций)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие                               Содержание муниципальных учреждений(организаций)
	МКУ «Управление жилищным фондом ПМО»
	6 224,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	9 320,7
	71 469,4


».
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«Приложение 7
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»
за счет средств бюджета Пермского края


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Участники 
муниципальной 
программы
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Всего, в т. ч.:
	95 694,8
	70 776,7
	44 657,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	211 128,6

	
	УЖО
	94 205,2
	70 776,7
	44 657,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	129 177,0

	
	Управление социального развития ПМО
	1 489,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81 951,6

	Подпрограмма 1  «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»
	Всего, в т. ч.:
	41 883,7
	44 544,2
	44 238,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	130 666,6

	
	УЖО
	40 394,1
	44 544,2
	44 238,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	129 177,0

	
	Управление социального развития ПМО
	1 489,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 489,6

	Основное мероприятие 1 
	УЖО
	30 094,40  
	3 618,30  
	3 618,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	37 331,00  

	Оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	УЖО
	30 094,40  
	3 618,30  
	3 618,30  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	37 331,00  

	Обеспечение жильем молодых семей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2 
	УЖО
	11 789,30  
	11 663,60  
	10 443,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	33 896,60  

	Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	УЖО
	4 141,40  
	4 141,40  
	3 175,10  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	11 457,90  

	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	УЖО
	6 158,30  
	7 522,20  
	7 268,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	20 949,10  

	Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	Управление социального развития ПМО
	1 489,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 489,60  

	Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	53 310,0
	25 710,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79 020,6

	
	УЖО
	53 310,0
	25 710,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79 020,6

	Основное мероприятие 2 
	УЖО
	20 849,00  
	25 710,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	46 559,60  

	Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	УЖО
	20 849,00  
	25 710,60  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	46 559,60  

	Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

	УЖО
	32 461,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	32 461,00  

	Мероприятие 
	УЖО
	32 461,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	32 461,00  

	Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего, в т. ч.:
	501,1
	522,0
	418,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 441,4

	
	УЖО
	501,1
	522,0
	418,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 441,4

	Основное мероприятие 1
	УЖО
	501,1  
	522,0  
	418,4  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	1 441,4  

	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	УЖО
	497,5  
	518,2  
	414,6  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	1 430,3  

	Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие  
	УЖО
	3,6  
	3,8  
	3,8  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	11,1  

	Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


».

Приложение 5
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 8
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»
за счет средств федерального бюджета


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Участники 
муниципальной 
программы
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 

	Всего, в т. ч.:
	166 377,8
	12 424,1
	10 629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	189 431,4

	
	УЖО
	166 377,8
	12 424,1
	10 629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	189 431,4

	Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»


	Всего, в т. ч.:
	12 424,1
	12 424,1
	10 629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35 477,7

	
	УЖО
	12 424,1
	12 424,1
	10 629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35 477,7

	Основное мероприятие 2 
	УЖО
	12 424,10  
	12 424,10  
	10 629,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	35 477,70  

	Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	УЖО
	12 424,10  
	12 424,10  
	10 629,50  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	35 477,70  

	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	153 953,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	153 953,7

	
	УЖО
	153 953,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	153 953,7

	Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	УЖО
	153 953,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	153 953,70  

	Мероприятие                        Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	УЖО
	153 953,70  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	153 953,70  


».
Приложение 6
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
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«Приложение 9
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»
за счет всех источников


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 
	Всего, в т. ч.:
	326 922,7
	108 766,0
	79 727,1
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	639 665,8

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	64 850,1
	25 565,2
	24 440,6
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	24 850,0
	239 105,8

	
	Бюджет Пермского края
	95 694,8
	70 776,8
	44 657,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	211 128,6

	
	Федеральный бюджет
	166 377,8
	12 424,1
	10 629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	189 431,4

	Подпрограмма 1   «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»
	Всего, в т. ч.:
	54 307,8
	56 968,3
	54 868,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	166 144,3

	
	Бюджет Пермского края
	41 883,7
	44 544,2
	44 238,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	130 666,6

	
	Федеральный бюджет
	12 424,1
	12 424,1
	10 629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35 477,7

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Всего, в т. ч.:
	239 667,8
	27 063,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	266 731,6

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	32 404,1
	1 353,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 757,3

	
	Бюджет Пермского края
	53 310,0
	25 710,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79 020,6

	
	Федеральный бюджет
	153 953,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	153 953,7

	Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» 
	Всего, в т. ч.:
	13 512,0
	3 167,3
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	36 446,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	13 512,0
	3 167,3
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	3 294,5
	36 446,3
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего, в т. ч.:
	19 435,1
	21 566,7
	21 564,5
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	170 343,6
	

	
	Бюджет Пермского муниципального округа
	18 934,0
	21 044,7
	21 146,1
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	21 555,5
	168 902,2
	

	
	Бюджет Пермского края
	501,1
	522,0
	418,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 441,4
	


».

Приложение 7
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 10
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г.


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению 
до 31 декабря 2023 года
	Планируемая дата окончания переселения
	Площадь застройки многоквартирного дома
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м.
	количество человек
	дата
	кв. м.

	кв. м.

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	По программе переселения 2021-2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	х
	х
	4 615,0
	503
	х
	5 262,2
	24 410,0
	х
	х

	Итого Пермский муниципальный район
	х
	х
	4 615
	503
	х
	5 262,2
	24 410,0
	х
	х

	Этап 2021 года

	1
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	д. Кондратово, 
ул. Камская, д. 5
	1961
	28.12.2015
	337,1
	29
	31.12.2021
	454,0
	454,0
	59:32:0630006:16080
	сформирован под одним домом

	Этап 2022 года

	2
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Красный Восход, 
ул. Садовая, д. 2, лит. а
	1953
	19.11.2015
	389,9
	64
	31.12.2024
	333,0
	1 837,0
	59:32:2000001:2366
	сформирован под одним домом

	3
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Красный Восход, 
ул. Садовая, д. 4, лит. а
	1934
	31.12.2015
	575,7
	37
	31.12.2024
	385,0
	743,0
	59:32:2000001:2370
	сформирован под одним домом

	4
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Красный Восход, 
ул. Садовая, д. 8
	1952
	31.12.2015
	382,2
	44
	31.12.2024
	300,0
	896,0
	59:32:2000001:2376
	сформирован под одним домом

	5
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	п. Ферма, 
ул. Нефтяников, д. 14
	1960
	18.11.2015
	53,2
	8
	31.12.2024
	79,0
	958,0
	59:32:0370003:5226
	сформирован под одним домом

	6
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	п. Ферма, 
ул. Нефтяников, д. 16
	1962
	18.11.2015
	63,0
	14
	31.12.2024
	140,0
	1 042,0
	59:32:0370003:89
	сформирован под одним домом

	7
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	д. Ванюки, 
ул. Парковая, д. 12
	1969
	24.10.2013
	153,8
	11
	31.12.2024
	115,0
	1 215,0
	59:32:1750001:732
	сформирован под одним домом

	8
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	д. Ванюки, 
ул. Зеленая, д. 21
	1969
	20.11.2015
	143,3
	14
	31.12.2024
	116,0
	675,0
	59:32:1750001:888
	сформирован под одним домом

	9
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	д. Суздалы,
ул. Полевая, д. 2
	1967
	16.12.2015
	287,6
	25
	31.12.2024
	578,0
	1 635,0
	59:32:0590001:436
	сформирован под одним домом

	10
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	д. Суздалы,
ул. Полевая, д. 3
	1967
	16.12.2015
	206,0
	17
	31.12.2024
	171,0
	712,0
	59:32:0590001:296
	сформирован под одним домом

	11
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Мулянка, 
ул. Новая, д. 1, к. б
	1954
	28.12.2016
	11,2
	4
	31.12.2024
	159,6
	1 237,0
	59:32:1220001:3222
	сформирован под одним домом

	12
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края
	п. Мулянка, 
ул. Октябрьская, д. 25
	1930
	01.10.2015
	260,2
	28
	31.12.2024
	414,9
	1 706,0
	59:32:1220001:308
	сформирован под одним домом

	13
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	п. Ферма, 
ул. Некрасова, д. 13
	1952
	18.11.2015
	396,6
	51
	31.12.2024
	368,0
	3 560,0
	59:32:0370003:5273
	сформирован под одним домом

	14
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	д. Кичаново,
ул. Безымянная, д. 5
	1975
	25.12.2015
	312,7
	43
	31.12.2024
	196,0
	2 225,00
	53:32:0760001:1327
	сформирован под одним домом

	15
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	д. Пищальниково, 
ул. Набережная, д. 22, к. а
	1957
	08.10.2015
	258,3
	38
	31.12.2024
	510,1
	1 900,00
	59:32:1420001:406
	сформирован под одним домом

	16
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	д. Пищальниково, 
ул. Набережная, д. 24, к. а
	1957
	08.10.2015
	315,0
	45
	31.12.2024
	536,3
	1 745,0
	59:32:1420001:405
	сформирован под одним домом

	17
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	с. Нижние Муллы, 
ул. Трактовая, д. 3
	1962
	08.10.2015
	280,7
	20
	 31.12.2024
	283,7
	1 570,0
	59:32:1320002:2235
	сформирован под одним домом

	18
	Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края

	пгт. Юго-Камский, 
ул. Пионерская, д. 74
	1983
	31.07.2014
	188,5
	11
	31.12.2024
	122,6
	300,0
	59:32:0100009:14012
	сформирован под одним домом


».

Приложение 8
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 11
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г.


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего

	
	
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	чел.
	кв. м.
	чел.
	кв. м.
	чел.
	кв. м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Всего подлежит переселению в 2021 – 2024 гг.
	337,1
	1 617,50
	2660,40
	х
	х
	4 615,0
	29
	147
	327
	х
	х
	503

	
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по этапу 2021 года
	337,1
	х
	х
	х
	х
	337,1
	29
	Х
	х
	х
	х
	29

	1
	д. Кондратово, ул. Камская, д. 5
	337,1
	х
	х
	х
	х
	337,1
	29
	Х
	х
	х
	х
	29

	
	Всего по этапу 2022 года
	х
	1 617,50
	2 660,40
	х
	х
	4 277,90
	х
	147
	327
	х
	х
	474

	2
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а
	х
	59,80
	330,10
	х
	х
	389,9
	х
	5
	59
	х
	х
	64

	3
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а
	х
	324,90
	250,80
	х
	х
	575,7
	х
	20
	17
	х
	х
	37

	4
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8
	х
	78,10
	304,10
	х
	х
	382,2
	х
	7
	37
	х
	х
	44

	5
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14
	х
	26,60
	26,60
	х
	х
	53,2
	х
	2
	6
	х
	х
	8

	6
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16
	х
	10,90
	52,10
	х
	х
	63,0
	х
	4
	10
	х
	х
	14

	7
	п. ст. Ферма, ул. Некрасова, д. 13
	х
	72,80
	323,80
	х
	х
	396,6
	х
	8
	43
	х
	х
	51

	8
	п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б
	х
	0,00
	11,20
	х
	х
	11,2
	х
	0
	4
	х
	х
	4

	9
	п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25
	х
	194,50
	65,70
	х
	х
	260,2
	х
	18
	10
	х
	х
	28

	10
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2
	х
	0,00
	287,60
	х
	х
	287,6
	х
	0
	25
	х
	х
	25

	11
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3
	х
	 0,00
	206,00
	х
	х
	206,0
	х
	2
	17
	х
	х
	19

	12
	д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12
	х
	31,50
	122,30
	х
	х
	153,8
	х
	2
	9
	х
	х
	11

	13
	д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21
	х
	70,40
	72,90
	х
	х
	143,3
	х
	5
	9
	х
	х
	14

	14
	д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5
	х
	312,7
	х
	х
	х
	312,7
	х
	43
	0
	х
	х
	43

	15
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а
	х
	0,00
	258,30
	х
	х
	258,30
	х
	0
	38
	х
	х
	38

	16
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а
	х
	68,90
	246,10
	х
	х
	315,00
	х
	9
	36
	х
	х
	45

	17
	с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3
	х
	177,90
	102,80
	х
	х
	280,7
	х
	13
	7
	х
	х
	20

	18
	пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74
	х
	188,5
	х
	х
	х
	188,5
	х
	11
	0
	х
	х
	11


».



Приложение 9
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 12
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г., по способам переселения


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	всего

	
в том числе
	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	предоставление по договорам социального найма
	Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования
	Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда
	Предоставление по договорам мены

	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Расселяемая площадь
	Расселяемая площадь
	Стоимость возмещения
	Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом
	Расселяемая площадь
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	руб.
	руб.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.
	4 615,0
	283 562 241,63
	1 954,6
	1 954,6
	91 262 996,0
	0,0
	0,0
	2 660,4
	2 660,4
	192 299 245,63
	0,0
	0,0
	2 660,4
	192 299 245,63
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00
	2 660,4
	0,0
	0,0
	0,0

	

	Всего по этапу 2021 года

	337,1
	14 684 076,0
	337,1
	337,1
	14 684 076,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	д. Кондратово, ул. Камская,
д. 5
	337,1
	14 684 076,0
	337,1
	337,1
	14 684 076,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	


	Всего по этапу 2022 года
	4 277,90
	268 878 165,63
	1 617,5
	1 617,5
	76 578 920,0
	0,0
	0,0
	2 660,4
	2 660,4
	192 299 245,63
	0,0
	0,0
	2 660,4
	192 299 245,63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 660,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
1
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит.  а
	389,9
	26 691 485,81
	59,8
	59,8
	2 831 171,20
	0,0
	0,0
	330,1
	330,1
	23 860 314,61
	0,0
	0,0
	330,1
	23 860 314,61
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	330,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
2

	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит.  а
	575,7
	33 510 411,26
	324,9
	324,9
	15 382 065,60
	0,0
	0,0
	250,8
	250,8
	18 128 345,66
	0,0
	0,0
	250,8
	18 128 345,66
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,8
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8
	382,2
	25 678 546,93
	78,1
	78,1
	3 697 566,4
	0,0
	0,0
	304,1
	304,1
	21 980 980,53
	0,0
	0,0
	304,1
	21 980 980,53
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	304,1
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14
	53,2
	3 182 053,73
	26,6
	26,6
	1 259 350,4
	0,0
	0,0
	26,6
	26,6
	1 922 703,33
	0,0
	0,0
	26,6
	1 922 703,33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,6
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16
	63,0
	4 281 945,97
	10,9
	10,9
	516 049,6
	0,0
	0,0
	52,1
	52,1
	3 765 896,37
	0,0
	0,0
	52,1
	3 765 896,37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
6

	п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13
	396,6
	26 851 580,70
	72,8
	72,8
	3 446 643,2
	0,0
	0,0
	323,8
	323,8
	23 404 937,50
	0,0
	0,0
	323,8
	23 404 937,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	323,8
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б
	11,2
	809 559,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,2
	11,2
	809 559,30
	0,0
	0,0
	11,2
	809 559,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,2
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25
	260,2
	13 957 340,66
	194,5
	194,5
	9 208 408,0
	0,0
	0,0
	65,7
	65,7
	4 748 932,66
	0,0
	0,0
	65,7
	4 748 932,66
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65,7
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2

	287,6
	20 788 326,21
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	287,6
	287,6
	20 788 326,21
	0,0
	0,0
	287,6
	20 788 326,21
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	287,6
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3
	206,0
	14 890 108,48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	206,0
	206,0
	14 890 108,48
	0,0
	0,0
	206,0
	14 890 108,48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	206,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12

	153,8
	10 331 434,38
	31,50
	31,50
	1 491 336,0
	0,0
	0,0
	122,3
	122,3
	8 840 098,38
	0,0
	0,0
	122,3
	8 840 098,38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	122,3
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21

	143,3
	8 602 318,23
	70,40
	70,40
	3 333 017,6
	0,0
	0,0
	72,9
	72,9
	5 269 363,63
	0,0
	0,0
	72,9
	5 269 363,63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72,9
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5

	312,7
	14 804 468,80
	312,7
	312,7
	14 804 468,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а
	258,3
	18 670 461,26
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	258,3
	258,3
	186 70 461.26
	0,0
	0,0
	258,3
	186 70 461.26
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	258,3
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а
	315,0
	21 050 621,49
	68,9
	68,9
	3 262 001,6
	0,0
	0,0
	246,1
	246,1
	17 788 619,89
	0,0
	0,0
	246,1
	17 788 619,89
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	246,1
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3
	280,7
	15 853 095,42
	177,9
	177,9
	8 422 497,6
	0,0
	0,0
	102,8
	102,8
	7 430 597,82
	0,0
	0,0
	102,8
	7 430 597,82
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	102,8
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74
	188,5
	8 924 344,00
	188,5
	188,5
	8 924 344,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


».


Приложение 10
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 13
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ПЛАН
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г.


	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего 
	в том числе
	Всего 
	в том числе
	Всего 
	в том числе:

	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.
	503
	152
	56
	96
	4 615,0
	1 954,6
	2 660,4
	283 562 241,63
	250 295 360,87
	33 266 880,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2021 года
	29
	8
	8
	0
	337,1
	337,1
	0,0
	14 684 076,00
	13 949 872,20
	734 203,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	д. Кондратово, ул. Камская, д. 5
	29
	8
	8
	0
	337,1
	337,1
	0,0
	14 684 076,00
	13 949 872,20
	734 203,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2022 года
	474
	144
	48
	96
	4 277,9
	1 617,5
	2 660,4
	268 878 165,63
	236 345 488,67
	32 532 676,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	п. Красный Восход, ул. Садовая, 
д. 2, лит. а
	64
	21
	3
	18
	389,9
	59,8
	330,1
	26 691 485,81
	22 988 394,55
	3 703 091,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит.  а
	37
	13
	7
	6
	575,7
	324,9
	250,8
	33 510 411,26
	30 035 363,11
	3 475 048,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8
	44
	14
	3
	11
	382,2
	78,1
	304,1
	25 678 546,93
	22 212 656,51
	3 465 890,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14
	8
	2
	1
	1
	53,2
	26,6
	26,6
	3 182 053,73
	2 832 092,06
	349 961,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16
	14
	2
	1
	1
	63,0
	10,9
	52,1
	4 281 945,97
	3 694 023,36
	587 922,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13
	51
	16
	3
	13
	396,6
	72,8
	323,8
	26 851 580,70
	23 185 688,14
	3 665 892,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б
	4
	1
	0
	1
	11,2
	0,0
	11,2
	809 559,30
	688 719,66
	120 839,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25
	28
	12
	8
	4
	260,2
	194,5
	65,7
	13 957 340,66
	12 788 066,28
	1 169 274,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2
	25
	5
	0
	5
	287,6
	0,0
	287,6
	20 788 326,21
	17 685 336,81
	3 102 989,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3
	17
	5
	0
	5
	206,0
	0,0
	206,0
	14 890 108,48
	12 667 522,18
	2 222 586,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12
	11
	4
	1
	3
	153,8
	31,5
	122,3
	10 331 434,38
	8 937 341,84
	1 394 092,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21
	14
	4
	2
	2
	143,3
	70,4
	72,9
	8 602 381,23
	7 649 193,74
	953 187,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5
	43
	8
	8
	0,0
	312,7
	312,7
	0,0
	14 804 468,80
	14 064 245,36
	740 223,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а
	38
	12
	0
	12
	258,3
	0,0
	258,3
	18 670 461,26
	15 883 596,99
	2 786 864,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а
	45
	14
	3
	11
	315,0
	68,9
	246,1
	21 050 621,49
	18 232 286,04
	2 818 335,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, 
д. 3
	20
	7
	4
	3
	280,7
	177,9
	102,8
	15 853 095,42
	14 322 835,24
	1 530 260,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74
	11
	4
	4
	0
	188,5
	188,5
	0,0
	8924 344,00
	8 478 126,80
	446 217,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Приложение 11
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«Приложение 14
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2017 г.


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению 
до 1 сентября 2025 года
	Планируемая дата окончания переселения
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м.
	количество человек
	дата
	кв. м.

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12

	По программе переселения 2021-2030 гг., в том числе:
	х
	х
	5 288,06
	312
	х
	6198,40
	х
	х

	Итого Пермский муниципальный округ
	х
	х
	5 288,06
	312
	х
	6198,40
	х
	х

	Этап 2022 года
	
	
	1293,96
	48
	
	2 341,0
	
	

	1
	п. Таежный
	п. Таежный, 
ул. Советская, д. 6
	1960
	28.01.2019
	591,30
	27
	31.12.2022
	979,00
	59:32:0170001:4
	сформирован под одним домом

	2
	п. Таежный
	п. Таежный, 
ул. Советская, д. 9
	1980
	02.04.2019
	702,66
	21
	31.12.2022
	1 362,00
	59:32:0170001:2
	сформирован под одним домом

	Этап 2025-2030 годы
	
	
	3 994,10
	264
	
	3857,40
	
	

	3
	п. Юго-Камский
	п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31
	1964
	13.02.2018
	223,20
	11
	31.12.2030
	663,00
	59:32:0100009:14016
	сформирован под одним домом

	4
	п. Ферма
	п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1
	1953
	15.12.2021
	207,70
	12
	31.12.2030
	х
	х
	х

	5
	Д. Кочкино
	д. Кочкино, ул. 1456 км., д, 1
	1954
	06.09.2021
	165,90
	14
	31.12.2030
	х
	х
	х

	6
	д. Шуваята
	д. Шуваята, ул. Речная, д. 13
	1969
	07.12.2018
	90,70
	10
	31.12.2030
	877,00
	59:32:2230001:337
	сформирован под одним домом

	7
	д. Няшино
	д. Няшино, ул. Железнодорожная, д. 24
	1970
	11.08.2021
	178,1
	
	31.12.2030
	х
	х
	х

	8
	п. Сылва
	п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15
	1960
	25.10.2019
	343,20
	35
	31.12.2030
	673,00
	59:32:0050027:11978
	сформирован под одним домом

	9
	с. Фролы
	с. Фролы, ул. 5-я Ферма, 1
	1923
	15.05.2017
	91,00
	8
	31.12.2030
	325,00
	59:32:2250001:12
	сформирован под одним домом

	10
	д. Петровка
	д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19
	1965
	26.11.2019
	568,50
	17
	31.12.2030
	х
	х
	х

	11
	д. Чуваки
	д. Чуваки, ул. Голубиная, 7
	1968
	15.10.2019
	181,90
	12
	31.12.2030
	347,4
	59:32:0840001:155
	сформирован под одним домом

	12
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Полярная, 1
	1976
	15.06.2017
	154,60
	9
	31.12.2030
	х
	х
	х

	13
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4
	1964
	15.06.2017
	337,80
	17
	31.12.2030
	х
	х
	х

	14
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, 1
	1984
	27.09.2021
	157,30
	15
	31.12.2030
	х
	х
	х

	15
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 6
	1966
	15.06.2017
	320,90
	21
	31.12.2030
	х
	х
	х

	16
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 10
	1966
	15.06.2017
	137,80
	7
	31.12.2030
	х
	х
	х

	17
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2
	1961
	15.06.2017
	79,0
	2
	31.12.2030
	х
	х
	х

	18
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Мира, 1
	1967
	23.08.2022
	335,10
	20
	31.12.2030
	х
	х
	х

	19
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 12
	1966
	23.08.2022
	211,40
	34
	31.12.2030
	517,00
	59:32:0010003:10171
	сформирован под одним домом

	20
	п. Кукуштан
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14
	1967
	23.08.2022
	210,00
	20
	31.12.2030
	455,00
	59:32:0010003:10167
	сформирован под одним домом


».


Приложение 12
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 15
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01 января 2017 г.


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселяемая площадь
	
Количество переселяемых жителей

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г
	Всего
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 
	2029
	2030
	Всего

	
	
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	Всего подлежит переселению в 2021 – 2030 гг.
	х
	1293,96
	х
	х
	687,50
	
1180,80
	
374,30
	
616,00
	
414,10
	
421,4
	4988,06
	х
	48
	х
	х
	47
	
60
	
38
	
43
	
22
	
54
	312

	
	Всего по программе переселения, в т. ч.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по этапу 2022 года
	х
	1 293,96
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1 293,96
	х
	48
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	48

	1
	п. Таежный, ул. Советская, д. 6
	х
	591,30
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	591,30
	х
	27
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	27

	2
	п. Таежный, ул. Советская, д. 9
	х
	702,66
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	702,66
	х
	21
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	21

	
	Всего по этапу 2025-2030 года
	
	
	
	
	687,50
	1180,80
	674,30
	616,00
	414,10
	421,4
	3994,10
	
	
	
	
	47
	
60
	
38
	
43
	
22
	
54
	264

	3
	п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31
	х
	х
	х
	х
	223,20
	х
	х
	х
	х
	х
	223,20
	х
	х
	х
	х
	11
	х
	х
	х
	х
	х
	11

	4
	п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1
	х
	х
	х
	х
	207,7
	х
	х
	х
	х
	х
	207,7
	х
	х
	х
	х
	12
	х
	х
	х
	х
	х
	12

	5
	д. Кочкино, ул. 1456 км., д, 1
	х
	х
	х
	х
	165,90
	х
	х
	х
	х
	х
	165,90
	х
	х
	х
	х
	14
	х
	х
	х
	х
	х
	14

	6
	д. Шуваята, ул. Речная, д. 13
	х
	х
	х
	х
	90,70
	х
	х
	х
	х
	х
	90,70
	х
	х
	х
	х
	10
	х
	х
	х
	х
	х
	10

	7
	д. Няшино, ул. Железнодорожная, д. 24
	х
	х
	х
	х
	х
	178,1
	х
	х
	х
	х
	178,1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	8
	п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15
	х
	х
	х
	х
	х
	343,20
	х
	х
	х
	х
	343,20
	х
	х
	х
	х
	х
	35
	х
	х
	х
	х
	35

	9
	с. Фролы, ул. 5-я Ферма, 1
	х
	х
	х
	х
	х
	91,00
	х
	х
	х
	х
	91,00
	х
	х
	х
	х
	х
	8
	х
	х
	х
	х
	8

	10
	д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19
	х
	х
	х
	х
	х
	568,50
	х
	х
	х
	х
	568,50
	х
	х
	х
	х
	х
	17
	х
	х
	х
	х
	17

	11
	д. Чуваки, ул. Голубиная, 7
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	181,90
	х
	х
	х
	181,90
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	12
	х
	х
	х
	12

	12
	п. Кукуштан, ул. Полярная, 1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	154,60
	х
	х
	х
	154,60
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	9
	х
	х
	х
	9

	13
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	337,80
	х
	х
	х
	337,80
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	17
	х
	х
	х
	17

	14
	п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, 1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	157,30
	х
	х
	157,30
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	15
	х
	х
	15

	15
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 6
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	320,90
	х
	х
	320,90
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	21
	х
	х
	21

	16
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 10
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	137,80
	х
	х
	137,80
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	х
	х
	7

	17
	п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	79,00
	х
	79,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	х
	2

	18
	п. Кукуштан, ул. Мира, 1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	335,10
	х
	335,10
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	20
	х
	20

	19
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 12
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	211,40
	211,40
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	34
	34

	20
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	210,00
	210,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	20
	20


».



Приложение 13
к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 16
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» 


ПЛАН
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01 января 2017 г.


	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно:
Расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Справочно:
Возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего 
	в том числе
	Всего 
	в том числе
	Всего 
	в том числе:
	Всего 
	в том числе:

	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Всего по программе переселения, в т. ч.
	48
	28
	18
	10
	1 293,96
	793,50
	500,46
	57 722 261,64
	0,00
	43 291 696,22
	14 430 565,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2022 года
	48
	28
	18
	10
	1 293,96
	793,50
	500,46
	57 722 261,64
	0,00
	43 291 696,22
	14 430 565,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	п. Таежный, ул. Советская, д. 6
	27
	13
	7
	6
	591,30
	314,0
	277,30
	26 377 301,70
	0,00
	19 782 976,27
	6 594 325,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	п. Таежный, ул. Советская, д. 9
	21
	15
	11
	4
	702,66
	479,5
	223,16
	31 344 959,94
	0,00
	23 508 719,95
	7 836 239,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2025-2030 года
	264
	х
	х
	х
	3994,10
	х
	х
	288 701 855,66
	288 701 855,66
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3 
	п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31
	11
	х
	х
	х
	223,20
	х
	х
	16 133 360,25
	16 133 360,25
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1
	12
	х
	х
	х
	207,7
	х
	х
	15 012 988,02
	15 012 988,02
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	д. Кочкино, ул. 1456 км., д, 1
	14
	х
	х
	х
	165,9
	х
	х
	11 991 597,02
	11 991 597,02
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	д. Шуваята, ул. Речная, д. 13
	10
	х
	х
	х
	90,70
	х
	х
	6 555 984,66
	6 555 984,66
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	д. Няшино, ул. Железнодорожная, д. 24
	
	х
	х
	х
	178,1
	х
	х
	12 873 438,44
	12 873 438,44
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15
	35
	х
	х
	х
	343,20
	х
	х
	24 807 209,86
	24 807 209,86
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	с. Фролы, ул. 5-я Ферма, 1
	8
	х
	х
	х
	91,00
	х
	х
	6 577 669,28
	6 577 669,28
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19
	17
	х
	х
	х
	568,50
	х
	х
	41 092 362,48
	41 092 362,48
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	д. Чуваки, ул. Голубиная, 7
	12
	х
	х
	х
	181,90
	х
	х
	13 148 110,35
	13 148 110,35
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	п. Кукуштан, ул. Полярная, 1
	9
	х
	х
	х
	154,60
	х
	х
	11 174 809,57
	11 174 809,57
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4
	17
	х
	х
	х
	337,80
	х
	х
	24 416 886,62
	24 416 886,62
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, 1
	15
	х
	х
	х
	157,30
	х
	х
	11 369 971,18
	11 369 971,18
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 6
	21
	х
	х
	х
	320,90
	х
	х
	 23 195 319,47
	 23 195 319,47
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	п. Кукуштан, ул. Геологов, 10
	7
	х
	х
	х
	137,80
	х
	х
	9 960 470,62
	9 960 470,62
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2
	2
	х
	х
	х
	79,00
	х
	х
	5 710 284,32
	5 710 284,32
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	п. Кукуштан, ул. Мира, 1
	20
	х
	х
	х
	335,10
	х
	х
	24 221 725,01
	24 221 725,01
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая 12
	34
	х
	х
	х
	211,40
	х
	х
	15 280 431,71
	15 280 431,71
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14
	20
	х
	х
	х
	210,00
	х
	х
	15 179 236,80
	15 179 236,80
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


».
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