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Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013г. №  1905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ пермского муниципального района», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Пермского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru).
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.п. главы администрации муниципального
района, первый заместитель главы 

администрации муниципального района                                             В. П. Ваганов                                                                                       
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации муниципального района 

От _______ № ________

Муниципальная программа Пермского муниципального района

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Паспорт муниципальной программы
	1.
	Наименование муниципальной программы 
	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы.

	2.
	Цели муниципальной программы
	Повышение качества предоставляемых населению Пермского муниципального района коммунальных услуг 

	3.
	Задачи муниципальной программы
	1. 1. Обновление  объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;

2. 2. Увеличение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района

	4.
	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Программа реализуется в 1 этап, сроки реализации 2014-2016гг.

	5.
	Конечные результаты муниципальной программы
	1.  Повышение качества предоставления услуг теплоснабжения для жителей 5-и населенных пунктов с общей численностью населения 21,6 тыс. чел. к концу 2015г.

2. Повышение качества предоставления услуг централизованного водоснабжения для жителей 4-х населенных пунктов с общей численностью населения 17,6 тыс. чел. к концу 2015г.
3. Предоставление качественной услуги водоотведения для жителей 3-х населенных пунктов с общей численностью населения 4,8 тыс. чел. к концу 2016г.

	6.
	Координатор муниципальной программы
	Первый  заместитель главы администрации муниципального района

	7. 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»


	8.
	Соисполнители муниципальной программы 
	1. МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района»;
2. Администрации сельских поселений Пермского муниципального района; 
3. Частные инвесторы.


	9
	Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы
	Источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	2014г. 
	2015г.
	2016г.
	Итого

	
	
	Всего:

в т. ч.:
	129924,7
	250126,1
	11259,9
	391310,7

	
	
	бюджет Пермского района
	4421,7
	7126,1
	2259,9
	13807,7

	
	
	Федеральный бюджет
	 -
	 -
	 -
	 -

	
	
	Краевой бюджет
	42604,0
	46500,0
	6750,0
	95854,0

	
	
	Бюджеты поселений
	43899,0
	36500,0
	2500,0
	82649,0

	
	
	Внебюджетные средства
	39000,0
	160000,0
	-
	199000,0


1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы систем коммунально-инженерной инфраструктуры Пермского муниципального района.
На территории Пермского муниципального района расположено: 55 котельных, в т.ч. 44 муниципальные, 2 государственных учреждений (ведомственные). 9 частные; 24 центральных тепловых пункта, 216 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 90 источников водоснабжения, 16 водопроводных насосных станций, 358 км водопроводных сетей, 225 км канализационных сетей, 45 канализационных насосных станций, 11 очистных сооружений. Кроме этого, на территории административного центра Верхние Муллы, расположенного в Индустриальном районе г. Перми, находится 1 ЦТП, 2,5 км тепловых сетей, 1,3 км водопроводных сетей и 0,7 км канализационных сетей.
Основная проблема коммунального хозяйства – высокая, порядка 70%, степень изношенности объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. Большинство объектов были построены еще в советское время, так называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями Пермского района прежде всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада или банкротства большинства сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность были переданы изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью работы, не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству коммунальных услуг. Так на газовой котельной в с. Култаево установлены 2 водогрейных котла ПТВМ-30, которые на сегодня находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и используются максимум на 20% от своей мощности. Система теплоснабжения п. Юго-Камский, ориентированная прежде всего на теплоснабжение градообразующего машиностроительного завода, является на сегодняшний день крайне неэффективной и убыточной, в связи с чем из бюджета Юго-Камского сельского поселения ежегодно выделяются субсидии на возмещение части затрат теплоснабжающей организации МУП «Энергетик. В ряде территорий тепловые сети были построены без учета радиуса эффективной работы теплоисточника, в связи с чем в сетях возникают большие потери тепловой энергии. Наиболее проблемными территориями являются п. Юг, и с. Култаево.
В ряде территорий объекты коммунальной инфраструктуры еще остаются в собственности сельскохозяйственных и промышленных предприятий, но основная часть находится в собственности сельских поселений Пермского муниципального района и арендуется частными предприятиями. В муниципальной собственности находится около 88% объектов. 
За последние 15 лет в направлении модернизации объектов в районе была проведена огромная работа по переоборудованию котельных, перевода их на газ, установке более энергоэффективного оборудования, по замене и восстановлению сетей, задействованию новых источников питьевого водоснабжения и т.д. Например за последние 2 года за счет средств бюджетов различных уровней были введены в эксплуатацию газовые котельные в д. Осенцы, д. Крохово, п. Юг, ст. Ферма, которые заменили морально устаревшие мазутную, угольные и электрическую, была пробурена новая скважина в п. Юг, переведена с попутного на природный газ котельная в п. Юг, модернизирована  котельная в  с. Рождественское  и т.д.  Планомерно, в соответствии с утвержденными Главами сельских поселений Программами по энергосбережению ОАО «Райтеплоэнего-сервис» и ОАО «ПЭСП» ведется замена насосного оборудования на современное и менее энергопотребляющее, производится замена наиболее ветхих участков сетей, восстанавливается изоляция. В населенных пунктах, где ведётся активное жилищное  строительство (д. Кондратово, с. Гамово, с. Фролы, п. Горный, с. Лобаново, с. Култаево) за счёт средств застройщиков и бюджета происходит модернизация или замена объектов коммунальной  инфраструктуры. В 2014г. планируется модернизировать котельную в с. Фролы, что позволит увеличить ее мощность с 12 до 18 мВ., и ввести в эксплуатацию дополнительно 23 тыс. м2 жилья. Наиболее острой проблемой при выделении федеральных земель, фондом РЖС под жилищное строительство в с. Фролы и с. Лобаново является отсутствие резерва по предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения на данных территориях, для чего необходимо произвести разработку Верх-Сыринского месторождения пресных подземных вод и реконструкцию очистных сооружений. Данные мероприятия возможно осуществить только с привлечением средств застройщиков, которые на сегодняшний день не очень активно включаются в процесс решения данных проблем. В связи с чем, вопрос о реализации данных мероприятий находится в стадии решения.
В период 2008-2013 годы в районе велось активное привлечение в сферу жилищно-коммунального хозяйства частных инвесторов. За достаточно короткий срок за счет частных инвестиций были построены котельные в с. Бершеть, п. Сылва, с. Платошино, д. Скобелева, 4 котельных в п. Кукштан и. т.д. Данная мера позволила за достаточно короткий срок решить проблемы теплоснабжения данных территорий без привлечения бюджетных средств. Однако такая политика породила ряд рисков. Предоставление коммунальных услуг потребителям для сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также частных инвесторов обычно не является профильным видом деятельности. Нет прямой заинтересованности в повышении качества и обеспечения надежности предоставления коммунальных услуг. Частный инвестор, имеющий в собственности объекты коммунальной инфраструктуры, может в любой момент принять решение о выходе из данного бизнеса и продаже или ликвидации объектов в связи с убыточностью или низкой рентабельностью данного бизнеса, либо стать банкротом. Наиболее яркими примерами были отказ ООО «ЖКХ-Инвест» от эксплуатации котельных в п. Кукуштан в октябре 2011г, несостоятельность ОАО «Запуралгидрогеология» в 2012г., что ставило под угрозу теплоснабжение потребителей в период отопительного сезона.

В последнее время наблюдается тенденция расприватизации объектов коммунальной инфраструктуры. В первую очередь объекты выкупаются у предприятий, которые заявляют о желании выхода из данного бизнеса, имеют финансовые затруднения и долги перед ресурсоснабжающими организациями. В 2012г. была приобретена в муниципальную собственность котельная в с. Гамово, в 2013г. – в д. Скобелевка, в 2014г. планируется приобретение котельной в с. Платошино, собственник которой уведомил администрацию Платошинского поселения об имеющихся финансовых трудностях. Данная ситуация характерна не только для теплоснабжения. Так объекты водоснабжения и водоотведения находятся в частной собственности в с. Усть-Качка, с. Бершеть, п. Сылва. Наиболее острая ситуация наблюдается в с. Платошино, где регулярно возникают перебои с водоснабжением, вследствие ограничения поставок воды для нужд населения со стороны Платошинской птицефабрики при возникновении дефицита воды для производственных нужд.
Работа по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства продолжается и на сегодняшний день, при этом основной упор сделан на привлечение специализированных организаций, которые имеют большой опыт работы в сфере производства и предоставления коммунальных услуг, а так же внедрению современных энергоэффективных технологий в различные сферы деятельности. Так за счет частных инвестиций планируется реконструкция котельной в п. Юго-Камский, которая будет производить не только тепловую энергию, но и электрическую, при этом за счет реализации данного проекта предприятие коммунального комплекса будет рентабельно, а соответственно не потребуется предоставление субсидий на покрытие части затрат из бюджета Юго-Камского сельского поселения. 
Несмотря на проводимую работу, процесс ветшания объектов коммунальной инфраструктуры, особенно в поселениях с высокодотационными бюджетами продолжается. Подаваемая питьевая вода в большинстве населенных пунктов не соответствует СанПиНу по ряду показателей. Наиболее острая ситуация наблюдается в п. Юго-Камский. Очистка сточных вод в достаточно крупных населенных пунктах (п. Юг, с. Ляды, п. Юго-Камский) отсутствует, либо ведется недостаточно эффективно вследствие морального и физического износа оборудования, подача горячей воды населению в летний период от большинства теплоисточников технически невозможна, плановое увеличение мощности объектов коммунальной инфраструктуры в быстрорастущих населенных пунктах не успевает за темпом роста жилищного строительства в территориях, несмотря на выполняемые работы застройщиками.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства складывается следующая ситуация: себестоимость, а соответственно и цена коммунальных услуг вследствие высокой изношенности и низкой энергоэффективности объектов, остается достаточно высокой  при очень низком, а иногда и неудовлетворительном качестве предоставления коммунальных услуг. Мощности существующих объектов в быстроразвивающихся населенных пунктах не обеспечивают темпов роста жилищного строительства, их модернизация за счет застройщиков отрицательно сказывается на стоимости квадратного метра жилья. 

Развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры невозможно без финансовой поддержки из бюджетов всех уровней. 
2. Прогноз социально-экономического развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения посредствам создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В Пермском муниципальном районе развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры  происходит в соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2011-2015гг., утвержденной решением Земского собрания от 17.12.2010г. № 125. 
В Пермском муниципальном районе активно ведется жилищное строительство. За  период с 2006 на территории района введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м нового жилья, численность населения выросла с 86 до 104 тыс. чел., что подтверждает верность выбранной специализации экономики района в качестве комфортабельного пригорода мегаполиса с опорой на активное градостроительное развитие.
В ближайшие 3 года в районе планируется ввести 175 тыс. кв. м и как минимум сохранить численность постоянно проживающего населения на уровне 104,5 тыс. чел.
Исполнение этих планов не может осуществиться без развития коммунально-инженерной инфраструктуры, строительства новых и реконструкции существующих объектов для обеспечения комфортного проживания населения в Пермском муниципальном районе.  

3.  Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью реализации программы является повышение качества предоставляемых населению Пермского муниципального района коммунальных услуг;
Для реализации этой цели в рамках муниципальной программы необходимо  решить задачи:
1. Обновление   объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;

2. Увеличение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом относится к полномочиям поселений. В связи с этим, в рамках реализации данной программы, планируется в основном приобрести, осуществить строительство и реконструкцию наиболее капиталоемких объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, которые должны обеспечить рост жилищного строительства на территории района,  обеспечить безопасность жителей и повысить надежность работы существующих объектов.  Приведение объектов коммунально-инженерной инфраструктуры сельских поселений в нормативное состояние, проведение ремонтов, а также повышение энергетической эффективности будет осуществляться за счет средств бюджетов  сельских поселений и на основании  муниципальных программ сельских поселений Пермского района.
4.  Сроки, этапы и результаты реализации муниципальной программы.

Программу планируется реализовать в период 2014-2016гг. в один этап. 

Сведения о планируемых результатах реализации программы представлены в Приложении № 1.
5. Перечень мероприятий муниципальной программы. 
Для выполнения целей и задач муниципальной программы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Строительство, приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;
2. Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.
В рамках выполнения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, планируется реализовать ряд первоочередных проектов: 
	№ п/п 
	Наименование мероприятия, проекта 
	Цели и задачи 
	Конечный результат  
	Сроки реализации 

	1. 
	Строительство, приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры
	Строительство приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для обеспечения роста объемов жилищного строительства и повышения надежности и безопасности предоставления коммунальных услуг в Пермском муниципальном районе.
	Строительство, реконструкция и модернизация 6 объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;
	2014-2016гг.

	1.1. 
	Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол 
	Обеспечение качественной питьевой водой в необходимых объемах жителей Савинского сельского поселения. На  сегодняшний день объем и давление воды подаваемый в д. Песьянка с численностью жителей 3,2 тыс. чел. и п. Сокол с численностью 1,4 тыс. чел. не обеспечивает в полном объеме потребностей населенного пункта. 
	Напор воды, подаваемой для жителей Савинского сельского поселения 85м
	2014г.

	1.2. 
	Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами.
	Реализация проекта предполагает отказ от использования существующих поверхностного водооисточника и физически изношенных водозаборных сооружений, что снизит риск попадания вредных веществ в систему питьевого водоснабжения и улучшит качество подаваемой воды для нужд п. Юго-Камский с численностью жителей 8,0 тыс. чел..
	Обеспечение жителей п. Юго-Камский качественной питьевой водой из муниципального подземного источника.
	2014-2015гг.

	1.3. 
	Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района
	Обеспечение теплоснабжения вновь строящегося многоквартирного жилья в с. Фролы путем увеличение мощности существующей котельной . 
	Увеличение мощности существующей котельной с 11,9 до 18 МВт.
	2014г.

	1.4. 
	Очистные  сооружения канализации п. Юг 
	Очистные сооружения в поселке на сегодняшний день отсутствуют, их строительство позволит существенно улучить экологическую ситуацию в населенном пункте с численностью населения 2,6 тыс. чел.
	Строительство очистных сооружений, позволяющих улучшить экологическую ситуацию в районе
	2015-2016гг.

	1.5. 
	Строительство очистных сооружений в с. Ляды 
	Существующие очистные сооружения открытого типа в населенном пункте с численностью населения 1,1 тыс. чел. при отрицательных температурах выполняют свои функции не в полном объеме.
	Строительство очистных сооружений, позволяющих улучшить экологическую ситуацию в районе
	2015г.

	1.6. 
	Реконструкция  котельной с. Култаево.
	Установка 2-х новых котлов водогрейных котлов  ДКВ-5. взамен физически и морально устаревших ПТВМ-30, работающих максимум на 30% от своей мощности, позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в населенном пункте с численностью свыше 5,0 тыс. чел.
	Установка 2-х новых котлов в котельной с. Култаево
	2014-2015г.

	1.7. 
	Строительство газовой котельной в п. Верхние Муллы. 
	Строительство котельной позволит обеспечить независимое теплоснабжение зданий п. Верхние Муллы от г. Перми и обеспечит более высокую надежность теплоснабжения, за счет вывода из эксплуатации 600 м тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.
	Строительство муниципальной газовой котельной мощностью 2МВт.
	2014г.

	1.8. 
	Строительство газовой котельной для общежитий по ул. Р. Кашина, 8, Сибирская, 10 с. Култаево
	В настоящий момент теплоснабжение общежитий осуществляется от центральной котельной с. Култаево, находящейся на расстоянии 2 км.  Строительство котельной позволит обеспечить качественное теплоснабжение жителей общежитий за счет снижения потерь тепла и вывода из эксплуатации 3,5км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.
	Строительство муниципальной газовой котельной мощностью 0,2 МВт.
	2014г.


	1.9. 
	Водоснабжение от подземных источников с. Платошино.
	В целях бесперебойного водоснабжения 2,5 тыс. жителей с. Платошино требуется строительство независимых от промышленного предприятия  муниципальных водозаборных сооружений.
	Обеспечение жителей с. Платошино качественной питьевой водой из муниципального подземного источника.
	2014-2015гг.

	1.10. 
	Приобретение  газовой котельной в п. Юг 
	Котельная необходима для снижения потерь тепловой энергии в сетях за счет  ее максимального приближения к основным потребителям (школа, СВА, СДК, жилой фонд).
	Муниципальная газовая блочно-модульная котельная мощностью 1мВт.
	2015г.

	1.11. 
	Приобретение единого недвижимого комплекса газовой котельной с. Платошино 
	Приобретение газовой котельной мощностью 9 мВт в муниципальную собственность позволит исключить риск отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения более 2 тыс. жителей с. Платошино и объектов социальной сферы в случае отказа частного собственника от данного бизнеса или его банкротства.
	Муниципальная газовая котельная мощностью 9мВт.
	2014г. 

	1.12. 
	Реконструкция котельной в п. Юго-Камский под размещение тепло-электро станции (за счет внебюджетных источников)
	Реконструкция котельной за счет средств частного инвестора позволит разместить в здании тепло-электро станцию, что позволит решить проблему убыточности работы системы теплоснабжения п. Юго-Камский и отказаться от ежегодных расходов местного бюджета на покрытие убытков МУП «Энергетик».
	Тепло-электро станция в п. Юго-Камский
	2014-2015гг.

	1.13. 
	Строительство канализационного коллектора д. Нестюково – с. Лобаново (за счет внебюджетных источников)
	Строительство канализационного коллектора за счет средств частного инвестора позволит обеспечить централизованным водоотведением быстроразвивающийся населенный пункт с численностью жителей 1,1 тыс. чел. с перспективой подключения запланированных к строительству объектов  жилого фонда, социальной сферы и производства. 
	Канализационный коллектор протяженностью 4,5 км производительностью 300 м3/сутки
	2014-2015г. 


В рамках выполнения мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Пермского муниципального района , планируется реализовывать следующие виды работ: 

	№ п/п 
	Наименование мероприятия, видов работ 
	Цели и задачи 
	Конечный результат  
	Сроки реализации

	2. 
	Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.
	Увеличение надежности и эффективности работы существующих систем коммунально-инженерной инфраструктуры.
	Отсутствие аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и объектов газоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района
	2014-2016гг.

	2.1. 
	Ремонт систем коммунального комплекса
	Безаварийное прохождение отопительного сезона в административном центре Верхние Муллы
	Ремонт 200 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении на территории административного центра 
	2014-2016гг.

	2.2. 
	Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
	Бесперебойная работа системы коммунальной находящихся в муниципальной собственности
	Отсутствие аварий на сетях 
	2014-2016гг.

	2.3. 
	Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования
	Бесперебойная  работа и надежное газоснабжение жителей Пермского муниципального района.
	Отсутствие аварий на объектах
	2014-2016гг.


Кроме этого, в целях повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Пермского муниципального района необходимо реализовать еще ряд первоочередных проектов, которые будут исполняться в последующие периоды, либо включаться в данную муниципальную программу при ее корректировке.
	№ п/п 
	Наименование проекта 
	Цели и задачи проекта 
	Наименование работ 
	Сумма, тыс. руб.

	1. 
	Строительство очистных сооружений в п. Юго-Камский 
	Существующие очистные сооружения в п. Юго-Камский морально и физически устарели, в полном объеме своих функций не выполняют.
	Строительство новых очистных сооружении мощностью 1 тыс. м3 в сутки.
	49 500,0

	2. 
	Разработка Верх-Сыринского месторождения пресных подземных вод. 
	Разработка данного месторождения позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей Лобановского, Двуреченского и Фроловского сельских поселений, где планируется активное жилищное строительство за счет вовлечения в оборот земель фонда «РЖС». 
	Обвязка скважин с общим разрешённым потреблением воды 15 тыс. м3 в сутки, строительство насосных станций, строительство водоводов до населенных пунктов, присоединение к сетям электроснабжения. 
	235 000,0


	3. 
	Реконструкция очистных сооружений в с. Лобаново
	В целях освоения земель фонда «РЖС» под жилищное строительство необходимо увеличить мощность существующих очистных сооружений
	Увеличение  мощности очистных сооружений в с. Лобаново до 3 тыс. м3 в сутки
	30 000,0


6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Общий объем финансирования программы составляет 391 310,7 тыс. руб.,  в.т.ч.: 2014г. – 129 924,7 тыс. руб., 

2015г. – 250 126,1 тыс. руб., 

2016г. – 11 259,9 тыс. руб. 

в т.ч.: 1. Приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры – 384 103,0 тыс. руб.;
2.  Содержание и ремонт объектов, находящегося в муниципальной собственности Пермского муниципального района  – 7 807,7 тыс. руб.
в т.ч.:  - за счет мероприятий, финансируемых их бюджета 173 504,7 тыс. руб.

           - за счет мероприятий, реализуемых администрациями сельских поселений – 18 806,0 тыс. руб.

           - за счет внебюджетных источников 199 000,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования по мероприятиям муниципальной программы приведены в Приложениях № 2, № 3 и № 4.
Объем финансирования по каждому мероприятию рассчитан по укрупненным показателям и может быть скорректирован после проведения проектно-изыскательских работ (и при необходимости) государственной экспертизы. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений  в бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. Органы местного самоуправления поселений определяют объемы ежегодного финансирования мероприятий Программы и предусматривают эти объемы в бюджетах поселений.

Объемы ежегодного софинансирования муниципальной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов поселений, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправлении сельских поселений.
7. Правовое регулирование муниципальной программы .
Муниципальная программа разработана на основании: постановления администрации  Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1904 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района», постановления администрации  Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»; приказа ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района»; ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановление Правительством РФ от 15.07.2013 № 598, ФЦП «Жилище» на 2011-2015гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050. Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016гг, концепции долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Пермском крае в 2013-2015 годах», утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013г. № 760, Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2011-2015гг., утвержденную решением Земского Собрания от 17.12.2010 № 125.
В целях реализации Программы необходимо принятие нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района об утверждении инвестиционных проектов на приобретение и строительство (реконструкцию) объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. Данные нормативные правовые акты должны быть разработаны и утверждены ежегодно до 01 марта.
8. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы за оцениваемый период рассчитывается как отношение количество жителей, проживающих в населенных пунктах в которых повысилось качество предоставления коммунальных услуг за счет реализации программных мероприятий по каждому показателю, указанному в Приложении № 1 к плановому количеству жителей, проживающих в населенных пунктах, в которых  должны быть реализованы программные мероприятия в соответствующий период, обеспеченные финансированием  из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

	Е=     
	∑i
	Кf

	
	
	Кр

	
	n


где :

E – показатель эффективности реализации Программы (в процентах);

Kf  –количество жителей, проживающих в населенных пунктах, в которых повысилось качество предоставления коммунальных услуг за счет реализации программных мероприятий в соответствующий период по каждому показателю;

Kp – количество жителей, проживающих в населенных пунктах, в которых в соответствующий период должны быть выполнены программные мероприятия, обеспеченные финансированием из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по каждому показателю;

i -  показатель эффективности муниципальной программы;
n – количество показателей эффективности муниципальной программы.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной Программы определяется на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации муниципальной Программы
	Показатель эффективности (Е)

	Неудовлетворительный уровень эффективности
	менее 50 %

	Удовлетворительный уровень эффективности
	50-79 %

	Высокий уровень эффективности
	80 – 100 %


Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий


	Участники муниципальной программы
	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
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	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого
	Бюд жет района
Бюд-жеты посе-лений
Крае-вой бюд-жет
	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого
	Бюджет района
	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого
	Бюджет района
	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	3
	4
	5
	6
	7
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	13
	14
	15
	16
	17

	«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
	ИТОГО:
	4421,7
	40197,0
	31500,0
	
	76118,7
	7126,1
	35500,0
	43500,0
	
	86126,1
	2259,9
	2250,0
	6750,0
	
	11259,9
	13807,7
	77947,0
	81750,0
	
	173504,7

	
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	3421,7
	28750,0
	11250,0
	
	43421,7
	2126,1
	28500,0
	43500,0
	
	74126,1
	2259,9
	2250,0
	6750,0
	
	11259,9
	7807,7
	59500,0
	61500,0
	
	128807,7

	
	МУ «УКС»
	1000,0
	11447,0
	20250,0
	
	32697,0
	5000,0
	7000,0
	
	
	12000,0
	
	
	
	
	
	6000,0
	18447,0
	20250,0
	
	44697,0

	1. Строительство, приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в  т.ч.:
	ИТОГО:
	1000,0
	40197,0
	31500,0
	
	72697,0
	5000,0
	35500,0
	43500,0
	
	84000,0
	
	2250,0
	6750,0
	
	9000,0
	6000,0
	78700,0
	96000,0
	
	165697,0

	
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	28750,0
	11250,0
	
	40000,0
	
	28500,0
	43500,0
	
	72000,0
	
	2250,0
	6750,0
	
	9000,0
	
	59500,0
	61500,0
	
	121000,0

	
	МУ «УКС»
	1000,0
	11447,0
	20250,0
	
	32697,0
	5000,0
	7000,0
	
	
	12000,0
	
	
	
	
	
	6000,0
	18447,0
	20250,0
	
	44697,0

	1.1.Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	20000,0
	
	
	20000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20000,0
	
	
	20000,0

	1.2.Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами.
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	7750,0
	11250,0
	
	19000,0
	
	6000,0
	18000,0
	
	24000,0
	
	
	
	
	
	
	13750,0
	29250,0
	
	43000,0

	1.3.Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района
	МУ «УКС»
	
	8747,0
	20250,0
	
	28997,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8747,0
	20250,0
	
	28997,0

	1.4.

Очистные  сооружения канализации  п. Юг 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	
	
	
	
	
	2250,0
	6750,0
	
	9000,0
	
	2250,0
	6750,0
	
	9000,0
	
	4500,0
	13500,0
	
	18000,0

	1.5. Строительство очистных сооружений в с. Ляды
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	
	
	
	
	
	6250,0
	18750,0
	
	25000,0
	
	
	
	
	
	
	6250,0
	18750,0
	
	25000,0

	1.6. Реконструкция  котельной с. Култаево.
	МУ «УКС»
	
	500,0
	
	
	500,0
	
	7000,0
	
	
	7000,0
	
	
	
	
	
	
	7500,0
	
	
	7500,0

	1.7. Строительство газовой котельной в п. Верхние Муллы
	МУ «УКС»
	1000,0
	
	
	
	1000,0
	5000,0
	
	
	
	5000,0
	
	
	
	
	
	6000,0
	
	
	
	6000,0

	1.8. Строительство газовой котельная для общежитий по ул. Р. Кашина, 8, Сибирская, 10 с. Култаево
	МУ «УКС»
	
	2200,0
	
	
	2200,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2200,0
	
	
	2200,0


	1.9. Водоснабжение от подземных источников с. Платошино
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	1000,0
	
	
	1000,0
	
	14000,0
	
	
	14000,0
	
	
	
	
	
	
	15000,0
	
	
	15000,0


	2.Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности ПМР, в.т.ч.
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	3421,7

	
	
	
	3421,7

	2126,1

	
	
	
	2126,1

	2259,9

	
	
	
	2259,9

	7807,7

	
	
	
	7807,7


	2.1. Ремонт систем коммунального комплекса 


	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	1407,8


	
	
	
	1407,8


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1407,8


	
	
	
	1407,8



	2.2. Техническое обслуживание сетей теплоснабжения водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	326,0
	
	
	
	326,0
	345,4
	
	
	
	345,4
	368,8
	
	
	
	368,8
	1040,2

	
	
	
	1040,2


	2.3.Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	1687,9
	
	
	
	1687,9
	1780,7
	
	
	
	1780,7
	1891,1
	
	
	
	1891,1
	5359,7
	
	
	
	5359,7


Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений и внебюджетных источников
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, мероприятия, проекта
	Исполнитель мероприятия 
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	2014год
	2015 год
	2016год
	Итого

	
	«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
	
	Всего:
в т.ч.:
	53806,0
	164000,0
	
	217806,0

	
	
	
	краевой бюджет
	11104,0
	3000,0
	
	14104,0

	
	
	
	бюджеты поселений
	3702,0
	1000,0
	
	4702,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	39000,0
	160000,0
	
	199000,0

	1. 
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в.т.ч. 
	
	Всего:
в т.ч.:
	53806,0
	164000,0
	
	217806,0

	
	
	
	краевой бюджет
	11104,0
	3000,0
	
	14104,0

	
	
	
	бюджеты поселений
	3702,0
	1000,0
	
	4702,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	39000,0
	160000,0
	
	199000,0

	1.10 
	Приобретение  газовой котельной в п. Юг
	Администрация Юговского сельского поселения 
	Всего:
в т.ч.:
	
	4000,0
	
	4000,0

	
	
	
	краевой бюджет
	
	3000,0
	
	3000,0

	
	
	
	бюджеты поселений
	
	1000,0
	
	1000,0

	1.11
	Приобретение единого недвижимого комплекса газовой котельной с. Платошино 


	Администрация Платошинского сельского поселения 
	Всего:
в т.ч.:
	14806,0
	
	
	14806,0

	
	
	
	краевой бюджет
	11104,0
	
	
	11104,0

	
	
	
	бюджет поселения
	3702,0
	
	
	3702,0

	1.12
	Реконструкция котельной в п. Юго-Камский под размещение тепло-электро станции 
	Частный инвестор 
	внебюджетные источники
	20000,0
	160000,0
	
	180000,0

	1.13
	Строительство канализационного коллектора д. Нестюково – с. Лобаново 
	Частный инвестор 
	внебюджетные источники
	19000,0
	
	
	19000,0


Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию муниципальной программы,

 тыс. руб.

	
	
	
	2014год
	2015 год
	2016год
	Итого

	
	«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
	Всего:
в т.ч.:
	129924,7
	250126,1
	11259,9
	391310,7

	
	
	бюджет Пермского района
	4421,7
	7126,1
	2259,9
	13807,7

	
	
	краевой бюджет
	42604,0
	46500,0
	6750,0
	95854,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджеты поселений
	43899,0
	36500,0
	2250,0
	82649,0

	
	
	внебюджетные источники
	39000,0
	160000,0
	-
	199000,0


Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы
	Наименование показателя
	ГРБС
	Ед. изм.
	Плановое значение

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	ИТОГО:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»


	1. Повышение качества предоставления услуг теплоснабжения 
	МУ «УКС», Администрация Юговского  сельского поселения, Администрация Платошинского сельского поселения, частный инвестор
	Населенных пунктов
	2
	3
	0
	5

	
	
	
	Тыс. жителей в населенных пунктах 
	5,9
	15,7
	0
	21,6

	
	2.Повышение качества предоставления услуг централизованного водоснабжения 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	Населенных пунктов
	2
	2
	0
	4

	
	
	
	Тыс. жителей в населенных пунктах 
	7,0
	10,6
	0
	17,6

	
	3. Повышение качества предоставления услуг водоотведения 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района, частный инвестор
	Населенных пунктов
	1
	1
	1
	3

	
	
	
	Тыс. жителей в населенных пунктах 
	1,1
	1,1
	2,6
	4,8


19.12.2013
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