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                 15.04.2014                                                                       1408

О внесении изменений в 
постановление администрации
Пермского муниципального 
района от 24.12.2013 года № 4664
На основании ст.51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие

сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (далее по тексту – Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 24.12.2013 года № 4664 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» согласно приложению.
2. Постановление подлежит опубликованию в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и размещению на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion/ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по вопросам аграрной политики, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок А.Н.Медведева.
Глава администрации 
муниципального района                                                                           И.В.Бедрий
                                               Приложение к постановлению администрации
                                              Пермского муниципального района

                                              от 15.04.2014  № 1408
Изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие

сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
1. Внести изменения в «ПАСПОРТ  муниципальной программы», изложив пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в новой редакции:

	Объемы и источники финансирования  муниципальной Программы


	I  этап – 2014 – 2016 годы

Источники финансирования

Объемы, тыс. руб.

2014г.
2015г.

2016г.

итого

Всего:

134187,6
183011,4
101839,8
419038,8
в том числе

Местный бюджет района

15215,3

8750,0

2000,0
25965,3
Местный бюджет поселения

37951,1

28700,1

19763,5

86414,7
Федеральный бюджет

42976,4

48328,4
29957,0
121261,8
Региональный бюджет

32425,9
92213,8
45062,3
169702,0
Внебюджетные средства

5618,9
5019,1

5057,0

15695,0
II этап – 2017- 2020 годы

Источники финансирования

Объемы, тыс. руб.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

итого

Всего:

16856,7

16856,7

16856,7

16856,7

67426,8

в том числе

Местный бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет поселения

6742,7

6742,7

6742,7

6742,7

26970,8

Федеральный бюджет

5057,0

5057,0

5057,0

5057,0

20228,0

Региональный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

5057,0

5057,0

5057,0

5057,0

20228,0




2. Внести изменения в «ПАСПОРТ  муниципальной программы», изложив пункт «Ожидаемые результаты реализации муниципальной  Программы и показатели ее социально-экономической эффективности» в новой редакции:

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной  Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	-Улучшение жилищных условий 43 сельских семей, в том

  числе 7 молодых семей и молодых специалистов;

- Ввод и приобретение жилья для граждан –2,89 тыс. кв. м, 
  в том числе для молодых семей и молодых специалистов –

  0,46 тыс. кв. м;

- расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов 

  и (или) офисов врачей общей практики  на - 5  ед.;

- ввод в действие (реконструкция) поликлиники – 1 ед.;

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений – 2

  ед. общей площадью -  1,626 га;

- ввод в действие распределительных газовых сетей – 

  84,42 км;
- 8 проектов местных инициатив сельских  граждан,  

  получивших грантовую поддержку.



3. Изложить приложения 4, 6, 9, 10 к муниципальной программе в новой

 редакции:

                                                                                                                                                          Приложение 4
к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Сведения о планируемых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
	Наименование муниципальной
программы
	Наименование показателя
	   ГРБС
	Ед.

изм.
	2013 г. (оценка)
	Плановое значение

	
	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года
	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия

	
	семей
	16
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	в том числе:  молодых семей и молодых специалистов

	
	семей
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Ввод жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях

	
	тыс.

кв.м.
	0,9
	0,49
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	в том числе: для  молодых семей и молодых специалистов


	
	тыс.

кв.м.
	0,12
	0,04
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	Наименование показателя
	ГРБС
	Ед.

изм.
	2013 г. (оценка)
	2014 г.

	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	
	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
	
	ед.
	0
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
	
	ед
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Ввод в действие распределительных газовых сетей
	
	км
	0
	32,44
	37,62
	14,36
	0
	0
	0
	0

	
	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших поддержку в виде грантов (субсидий)
	
	ед.
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0


                                                                                                                                                   Приложение 6.

к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Пермского муниципального района 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1.
	Развитие сети  фельдшерско-акушерских пунктов и  (или) офисов врачей  общей практики– всего,
 в том числе:
	единиц
	6
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	41015,3
	12515,3
	28500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Строительство ФАП  со встроенными жилыми помещениями в с.Янычи
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	4872,1
	4872,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство ФАП со встроенными жилыми помещениями в    п. Горный
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	4872,2
	4872,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Реконструкция части здания для размещения офиса врачей общей практики в  д. Нестюково

	единиц
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	12871,0
	371,0
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Строительство ФАП со встроенными жилыми помещениями в    с. Новоильинское

	единиц
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	6100,0
	800,0
	5300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Строительство ФАП  со встроенными жилыми помещениями в   п. Сухобизярка

	единиц
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	6100,0
	800,0
	5300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Строительство ФАП  со встроенными жилыми помещениями в п.Бырма


	единиц
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс.. руб.
	6200,0
	800,0
	5400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	2014г.


	2015г.
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	2
	Развитие сети  плоскостных спортивных сооружений  – всего,
в том числе:
	единиц
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	га
	1,626
	0,576
	0
	1,05
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	31000,0
	15000,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Строительство межшкольного стадиона в п. Кукуштан
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	га
	0,576
	0,576
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	15000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Строительство межшкольного стадиона  в п. Сылва
	единиц
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	га
	1,05
	0
	0
	1,05
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	16000,0
	0,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                Приложение 7.

к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»
Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Пермского муниципального района 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1
	Развитие газификации - всего, в том числе:
	км
	84,42
	32,44
	37,62
	14,36
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	290864,6
	84100,4
	137781,1
	68983,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Гамовское сельское поселение:
	км
	5,5
	3,3
	0
	2,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	65388,5
	10588,5
	27000,0
	27800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Распределительный газопровод по ул. Банная, ул. Гамовская в с. Гамово Пермского муниципального  района
	км
	3,3
	3,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	9388,5
	9388,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Распределительный газопровод в с. Гамово  ул. Ванькова, Цветочная, Полевая, Луговая, Новая, Целлинная, Западная
	км
	2,2
	0
	0
	2,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	56000,0
	1200,0
	27000,0
	27800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Двуреченское сельское поселение
	км
	18,4
	0,8
	17,6
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	55277,1
	6707,1
	48570,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Распределительные газопроводы  п.Горный и д. Мостовая Двуреченского сельского поселения
	км
	17,6
	0
	17,6
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	52800,0
	4230,0
	48570,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство газопровода в д. Нестюково Пермского района


	км
	0,8
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	2477,1
	2477,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Кукуштанское сельское поселение:
	км
	7,37
	7,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	10316,5
	10316,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Распределительные газопроводы по улицам Уральская, Промышленная, Островского, Юбилейная в п. Кукуштан Пермского района


	км
	7,37
	7,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	10316,5
	10316,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	2014 г.


	2015 г.
	2016 г.


	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1.4
	Култаевское сельское поселение:
	км
	14,85
	12,54
	2,31
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	37641,3
	29428,3
	8213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.
	Распределительный газопровод по ул.Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары  Пермского района


	км
	2,31
	0
	2,31
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	8213,0
	0,0
	8213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Газоснабжение жилых домов с.Нижние Муллы, д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары (1 очередь)


	км
	8,73
	8,73
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	18550,3
	18550,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления для микрорайона в д. Кичаново (ул. Казанский тракт, ул. Уральская, ул.Бородихинская)  Пермского района Пермского края
	км
	2,83
	2,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	7567,0
	7567,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4.
	Распределительный газопровод по ул. Садовая в с. Култаево Пермского района 
	км
	0,98
	0,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	3311,0
	3311,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Лобановское сельское поселение:
	км
	15,92
	0
	8,15
	7,77
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	58151,1
	12000,0
	27968,0
	18183,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1
	Распределительные газопроводы в  пос. Мулянка
	км
	8,15
	0
	8,15
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	21788,0
	12000,0
	9788,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2.
	Распределительные уличные гозопроводы  д.Касимово Пермского муниципального района
	км
	7,7
	0
	0
	7,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	36363,1
	0,0
	18180,0
	18183,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Фроловское сельское поселение:

	км
	15,93
	8,43
	7,5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	35060,0
	15060,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.1.
	Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки

	км
	8,43
	8,43
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	12810,0
	12810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.2.
	Распределительные газопроводы  д.  Жебреи  Фроловского сельского поселения


	км
	7,5
	0
	7,5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	22250,0
	2250,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Юго-Камское сельское поселение:
	км
	6,45
	0
	2,06
	4,39
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	29030,1
	0,0
	6030,1
	23000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	2014 г.


	2015 г.
	2016 г.
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1.7.1.
	Расширение сетей газоснабжения в п. Юго-Камский по ул. 40 лет Октября, Коминтерна, Металлистов, Первомайская, Уральская, Садовая, Ощепковых  Юго-Камского сельского поселения
	км
	2,06
	0
	2,06
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	6030,1
	0,0
	6030,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.2.
	Распределительные сети газоснабжения частных домов в п. Юго-Камский Пермского района (ул. Советская, ул. Санаторная, ул. Парковая, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Кленовая, ул. Осинская)
	км
	4,22
	0
	0
	4,22
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	16000,0
	0,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.3.
	Наружный газопровод к котельным по ул. Труда, 5а,ул. Кирова, 60 б, ул.3-я Пятилетка, 44 б в п. Юго-Камский Пермского района
	км
	0,17
	0
	0
	0,17
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	7000,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                         Приложение 9

к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»                                                                                                                                                                                                                                                                             
Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

 за счет бюджетных средств
	Наименование
муниципальной
программы
	Ответственный исполнитель
	Расходы на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб.

	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	ВСЕГО

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	1 этап – 2014 -2016 годы

	Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

- I этап 
	Администрация Пермского муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений
	15215,3
	37951,1
	32425,9
	42976,4
	5618,9
	134187,6
	8750,0
	28700,0
	92213,8
	48328,4
	5019,1
	183011,4
	2000,0
	19763,5
	45062,3
	29957,0
	5057,0
	101839,8
	25965,3
	86414,7
	169702,0
	121261,8
	15695,0
	419038,8

	в том числе:

	
	Ответственный исполнитель
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	ВСЕГО

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Пермского муниципального района
	ФЭУ Пермского муниципального района
	0,0
	7741,3
	0,0
	5806,0
	5806,0
	19353,3
	0,0
	6692,1
	0,0
	5019,1
	5019,1
	16730,3
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	21176,1
	0,0
	15882,1
	15882,1
	52940,3

	в том числе: молодых семей и молодых специалистов
	ФЭУ Пермского муниципального района
	0,0
	660,9
	0,0
	495,6
	495,6
	1652,1
	0,0
	1115,3
	0,0
	836,5
	836,5
	2788,4
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	2900,1
	0,0
	2174,9
	2174,9
	7249,9

	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
	УКС Пермского муниципального района
	7715,3
	0,0
	0,0
	4800,0
	0,0
	12515,3
	8750,0
	0,0
	6750,0
	13000,0
	0,0
	28500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16465,3
	0,0
	6750,0
	17800,0
	0,0
	41015,3

	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений
	УКС Пермского муниципального района
	7500,0
	0,0
	0,0
	7500,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	6000,0
	8000,0
	0,0
	16000,0
	9500,0
	0,0
	6000,0
	15500,0
	0,0
	31000,0

	Развитие
 газификации
	УКС Пермского муниципального района

	0,0
	29792,0
	32425,9
	21882,5
	0,0
	84100,4
	0,0
	22008,0
	85463,8
	30309,3
	0,0
	137781,1
	0,0
	13020,8
	39062,3
	16900,0
	0,0
	68983,1
	0,0
	64820,8
	156952,0
	69091,8
	0,0
	290864,6

	
	Ответственный исполнитель
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	ВСЕГО

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Пермского муниципального района
	Органы местного самоуправления сельских поселений
	0,0
	1833,9
	0,0
	4050,0
	875,0
	6758,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1833,9
	0,0
	4050,0
	875,0
	6758,9

	II этап – 2017 – 2020 годы

	
	Ответственный исполнитель
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	всего

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - II этап

	Администрация Пермского муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	26970,8
	0,0
	20228,0
	20228,0
	67426,8

	в том числе:

	
	Ответственный исполнитель
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	всего

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого

	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Пермского муниципального района
	ФЭУ Пермского муниципаоьного района
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	26970,8
	0,0
	20228,0
	20228,0
	67426,8

	в том числе: молодых семей и молодых специалистов
	ФЭУ Пермского муниципального района
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	4495,6
	0,0
	3371,2
	3371,2
	11238,0

	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

	УКС Пермского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений

	УКС Пермского муниципального района

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	всего

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого

	Развитие газификации
	УКС Пермского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Пермского муниципального района
	Органы местного самоуправления сельских поселений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                    Приложение 10

к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района
	Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы
	Источники 
финансирования
	Расходы на реализацию 
муниципальной программы, тыс. руб.

	
	I этап – 2014-2016 годы



	
	
	2014 г.

	2015 г.
	2016 г.
	Итого

	          Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

	Всего:

	134187,6
	183011,4
	1101839,8
	419038,8

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	бюджет Пермского муниципального района
	15215,3
	8750,0
	2000,0
	25965,3

	
	бюджет поселения
	37951,1
	28700,1
	19763,5
	86414,7

	
	региональный бюджет
	32425,9
	92213,8
	45062,3
	169702,0

	
	федеральный бюджет
	42976,4
	48328,4
	29957,0
	121261,8

	
	внебюджетные источники


	5618,9
	5019,1
	5057,0
	15695,0

	
	      II этап – 2017 – 2020 годы


	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Итого

	
	Всего:
	16856,7
	16856,7
	16856,7
	16856,7
	67426,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	бюджет Пермского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселения
	6742,7
	6742,7
	6742,7
	6742,7
	26970,8

	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	5057,0
	5057,0
	5057,0
	5057,0
	20228,0

	
	внебюджетные источники


	5057,0
	5057,0
	5057,0
	5057,0
	20228,0












